**ДОКЛАД**

 **«Об итогах дорожной деятельности на территории области в 2023 году»**

 **Слайд 2**

Важную роль в развитии дорожной инфраструктуры Саратовской области, а так же в улучшении качества жизни населения играет национальный проект «Безопасные качественные дороги». При старте национального проекта среди регионов страны мы находились практически в самом конце списка по показателю нормативных дорог регионального значения, имея всего лишь 9 % дорог в нормативе. Во многом, такая ситуация сложилась из-за того, что на рубеже 80-х – 90-х годов при строительстве дорог использовали местные материалы. Плюс долгое время дорожная отрасль финансировалась по остаточному принципу.

 **Слайд 3**

По итогам прошлого года этот показатель удалось увеличить до 30,1 %

В текущем году в соответствии с паспортом Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» планируется достигнуть показателей «доля дорожной сети городских агломераций находящихся в нормативном состоянии» 88,9 % и «доля дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям» 35,6 %, при целевом показателе 32,25 %.

**Слайд 4**

В части региональных дорог, за счет средств областного бюджета в рамках национального проекта *(3 млрд. 497 млн. рублей)* в полном объеме завершен ремонт и капитальный ремонт 10 участков дорог, общей протяженностью 121 км, а именно:

**Слайд 5**

- ремонт дороги с. Куриловка - с.Белый Ключ в Вольском районе, протяженностью 2,9 км;

- ремонт автоподъезда к с. Куриловка от автомобильной дороги Р-228 в Вольском районе, протяженностью 1,1 км;

- ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» в Балковском районе, протяженностью 0,3 км;

- ремонт дороги «Бакуры-Комаровка» в Екатериновском районе, протяженностью 6,2 км;

- ремонт двух участков автомобильной дороги «Калининск - Широкий Уступ – Екатериновка», протяженностью 51,3 км, что позволило привести дорогу в нормативное состояние и соединить Екатериновский и Калининский районы, открыть выход на ранее отремонтированные дороги, по которым уже можно добраться в Пензенскую и Волгоградскую области;

**Слайд 6**

- помимо прочего так же выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги «Озинки – Перелюб», протяженностью 8,6 км и дороги «Балаково – Духовницкое» протяженностью 28,5 км, так же приведены в нормативное состояние на всем протяжении. Эти дороги очень важны, поскольку не только соединяют населенные пункты с районными центрами, но и районы между собой. Плюс они открывают выход на федеральные трассы и в соседние регионы;

- После выполнения ремонта автомобильной дороги «Екатериновка – Альшанка – Бакуры – Ивановка – Зеленовка (Пензенская область)», протяженностью 22,3 км, подрядная организация *(ООО «Сардорстрой»)* установила новую стелу на въезде в Екатериновский район.

В настоящее время в работе остаются 2 участка, это:

- капитальный ремонт дороги «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе, протяженностью 8,5 км;

- капитальный ремонт автоподъезда к с. Сосновоборское - с. Асметовка от автомобильной дороги «Р-158» в Петровском районе, протяженностью 7,1 км.

 Сроки завершения работ по контрактам этих двух участков - 2024 год, работы, запланированные в текущем году на этих двух объектах выполнены. Так же за счет данных средств запланирован ремонт путепровода у элеватора на ул. Ермощенко в г.Пугачев. Кассовое исполнение составляет 93% *(3 млрд. 410 млн. рублей).*

**Слайд 7**

За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере 3 млрд. 446,2 млн. рублей *(с учетом софинансирования 2%)* завершен ремонт и капитальный ремонт на 11 участках дорог из 12 запланированных, протяженностью 100 км, это:

**Слайд 8**

- капитальный ремонт автоподъезда к с. Дмитриевка от дороги «Ершов-Чапаевка» в Ершовском районе, протяженностью 2,89 км;

- ремонт четырех участков автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» в Озинском и Перелюбском районах, общей протяженностью 33 км;

- ремонт автоподъезда к п. Жадовка от автомобильной дороги «Р-208» в Дергачевском районе, протяженностью 10,0 км;

- ремонт западного автоподъезда к п. Дергачи от дороги «Р-208», протяженностью 2,8 км;

- ремонт трех участков автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Перелюбском и Пугачевском районах, общей протяженностью 49 км;

- ремонт автомобильной дороги «Бакуры-Комаровка» в Екатериновском районе, протяженностью 2,14 км.

В стадии завершения находится 1 участок на дороге «Романовка – Малое Щербедино» в Романовском районе, протяженностью 10,5 км, техническая готовность объекта составляет 96%.

**Слайд 9**

За счет этой субсидии завершены работы на 6 искусственных сооружениях:

- реконструкция моста через р. Чекуриха на автоподъездек с. Вязовка в Татищевском районе;

- ремонт моста через Глебучев овраг в г. Саратове;

- ремонт путепровода через железнодорожные пути Пугачев - Погромное на автомобильной дороге «Пугачев – Перелюб» в Перелюбском районе;

- ремонт моста через ручей Широкий на дороге «Балаково – Духовницкое» в Духовницком районе;

- в Перелюбском районе ремонт моста через реку Сухой Камелик на дороге «Пугачев – Перелюб» в Перелюбском районе;

- и реконструкция моста через овраг Широкий на дороге «Перелюб - Натальин Яр - Тараховка».

Еще 4 объекта переходящие на 2024 год:

- реконструкция моста через реку Таловка на дороге «Ершов-Орлов Гай» в Ершовском районе ;

- ремонт съездов № 1, № 2 транспортной развязки типа «Глаз» на автоподъезде к г. Саратову;

- капитальный ремонт моста через р. Сердоба на дороге «Екатериновка - Альшанка» в Екатериновском районе;

- и строительство мостового перехода через р. Большой Иргиз. Это искусственное сооружение особенно важно для жителей Краснопартизанского района. Дело в том, что в период паводка плотину через реку размывает, и, чтобы добраться до федеральной трассы, в областной центр или соседнего района, жителям приходится совершать крюк, то есть, проезжать лишнее расстояние. Строительство запланировано на два года. Подрядная организация не планирует останавливать работы в зимний период. Планируется возвести вокруг опор временное отапливаемое сооружение, внутри него будет постоянно плюсовая температура, что позволит выполнять работы с бетоном даже в зимний период.

Кассовое исполнение составляет

95% *(3 млрд. 298 млн. рублей).*

**Слайд 10**

За счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета *(587,2 млн. рублей)* завершены основные работы по 2 этапу строительства автодорожного путепровода в Татищево. В настоящее время движение по построенному путепроводу открыто, что в свою очередь позволило открыть сквозное беспрепятственное и безопасное движение между федеральной трассой и поселком Татищево по улице Энергетиков.

Кассовое исполнение составляет 92% *(540 млн. рублей.)*

**Слайд 11**

За счет средств иного межбюджетного трансферта *(809 млн. млн. рублей)* Федерального проекта «Содействие» выполнен ремонт 3 участков автомобильных дорог:

- ремонт дороги «Мокроус – Долина» в Федоровском районе, протяженностью 15,6 км;

- ремонт автоподъезда к р.п. Советское от дороги «Р-208» «Тамбов-Пенза» в Советском районе, протяженностью 12,1 км;

- ремонт дороги «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай« - Свободный - Бегуч (Пензенская область)» в Базарно-Карабулакском районе, протяженностью 25,2 км.

Общая протяженность выполненных работ составляет 53 км. Кассовое исполнение составляет 100%.

**Слайд 12**

За счет средств казначейского кредита на опережающее финансирование *(2 млрд. 728 млн. рублей)* в рамках нац. проекта завершен ремонт всех запланированных 6 участков, общей протяженностью 23 км:

- ремонт автоподъезда к с. Междуречье от автомобильной дороги «Вольск - Черкасское - Калмантай» в Вольском районе, протяженностью 23,7 км;

- в Пугачевском районе ремонт автомобильной дороги «Балаково - Духовницкое» - Пугачев» I этап, протяженностью 21,1 км;

- ремонт автомобильной дороги «Балаково - Духовницкое» - Пугачев» II этап, протяженностью 15,8 км;

- и ремонт автомобильной дороги Пугачев-Селезниха-Мавринка», 33,7 км;

- в городе Вольске дорога, соединяющая автоподъезд к с. Терса до автоподъезда микрорайона Привольский, протяженностью 18,6 км;

- и ремонт автомобильной дороги по улице пл. 65 лет Октября и улице Елховка в с. Белогорное в Вольском районе, протяженностью 1,9 км.

 Кассовое исполнение составляет 100% *(2 млрд. 728 млн. рублей).*

**Слайд 13**

Кроме того, в текущем году за счет лимитов 2024 года *(3 млрд. 641 млн. рублей)* дополнительно запланирован ремонт 25 участков региональных дорог общей протяженностью 143,2 км по следующим объектам:

- автоподъезд к с. Терса от дороги «Р-228» в Вольском районе;

- ремонт дороги «Ершов - Орлов Гай» в Ершовском районе;

- в Марксовском районе ремонт автомобильной дороги «Маркс - Липовка - п. им. Тельмана;

- и ремонт автоподъезда к с. Калининское

- автомобильная дорога по улицам Лесозаводской, Степной, Советской, просп. Фридриха Энгельса, просп. Строителей в г. Энгельсе;

**Слайд 14**

- дороги по улицам 40 лет Победы, Железнодорожной, Ленина, Ветеринарной, Мира в п. Турки;

- ремонт дороги «Новоузенск-Основной» в Новоузенском районе;

-автомобильная дорога по улицам Гоголя, Целинной, Революции в г. Новоузенске;

-ремонт автоподъезда к с. Семено-Полтавка в Ершовском районе;

- ремонт автомобильной дороги «Горный – Головинщено» в Краснопартизанском районе;

- ремонт обхода и автоподъезда к р.п. Новые Бурасы, а так же дорог по улицам Кооперативной, Баумана, Почтовой;

-автомобильная дорога по улицам Пушкина, 30 лет ВЛКСМ, Коммунистическая, Коммунистический пер., Первомайская в г. Калининск;

- и ремонт южного обхода г. Красноармейска.

В настоящее время к работам приступили на всех вышеперечисленных объектах общей протяженностью 135 км, средняя техническая готовность составляет 70%. Сроки завершения работ в 2024 году.

**Слайд 15**

В текущем году работы уже завершены на 9 участках, протяженностью 8 км, расположенных на улично-дорожной сети города Саратова, а именно:

- Ново-Астраханское шоссе на участке от ул. Артельной до 7-ой Нагорной;

- дорога по ул. Беговой;

- ул. Шелковичная от ул. Емлютина до Большой Садовой;

- просп. Строителей на участке от Шехурдина до 1-го проезда Строителей;

- ул. Шехурдина от просп. Строителей до ул. Технической;

- просп. им. 50 лет Октября на участке от ул. Тракторной до ул. Алексеевской;

- просп. им. 50 лет Октября на участке от ул. Технической до 2-го Красноармейского тупика;

- местный проезд просп. 50 лет Октября;

- и просп. им. 50 лет Октября на участке от ул. Деловой до ул. Дубовикова.

 Кассовое исполнение отсутствует, оплата будет произведена в 2024 году.

**Слайд 16**

В рамках нац проекта на территории города Саратова в текущем году завершен ремонт 14 участков улично-дорожной сети города общей протяженностью 10,8 км. Работы выполнены на участках следующих улиц:

- ул. им. Мичурина И.В.;

- Университетская;

- Авиастроителей;

- ул. им. Академика Антонова;

- дорога от ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной;

- ул. Плодородная от Танкистов в сторону Черниговской;

**Слайд 17**

- ул. Аткарская;

- ул. Кутякова;

- Дегтярная;

- Советская;

- Астраханская;

- ул. Топольчанская;

- ул. Бахметьевская;

- и дорога на Усть-Курдюм от дороги на 2-ю Гуселку до ул. Менякина;

Так же продолжено строительство путепровода на ул. Песчано – Уметской в г. Саратове (Жасминка). Кассовое исполнение составляет 100% *(746 млн. рублей).*

**Слайд 18**

 В городе Энгельс в текущем году в рамках «БКД» выполнен ремонт 16 участков протяженностью 12,3 км. Работы выполнены на следующих улицах:

- Маяковского;

- Пристанская;

- ул. Пушкина;

- ул. Трудовая;

- ул. Колотилова на участке от М.Василевского до Марины Расковой;

- ул. Космонавтов;

**Слайд 19**

- ул. Калинина;

- ул. Российская;

- ул. Маршала Василевского;

- ул. Степная;

- Лесозаводская;

- Тельмана;

- ул. Ленина на участке от Степной до Лесозаводской;

- ул. Транспортная;

- ул. Хвалынская;

- ул. Ленина на участках от ул. Тихой до ул. Степной, от ул. Коммунистической до ул. Халтурина.

**Слайд 20**

 Так же, в текущем году для решения неотложных задач по приведению в нормативное состояние дорог г. Энгельса выделена субсидия в размере 100 млн. рублей. За счет этих средств выполнен ремонт еще 13 участков, протяженностью 4,9 км:

- ул. Тельмана;

- ул. Полиграфическая;

- автомобильная дорога на участке от просп. Фридриха Энгельса (Покровский рынок) до ул. Минская (СОШ №32);

- пер. Уральский;

**Слайд 21**

- ул. Мира;

- ул. Демократическая на участке от ул. Калинина до ул. Кондакова, ул. Кондакова на участке от ул. Демократической до ул. Пролетарской, ул. Бережная на участке от ул. Пролетарской до ул. Петровской, Пролетарская на участке от Калинина до Бережной;

- ул. Пионерская;

- Революционная;

- 2-я Дачная;

- Смеловская;

- ул. Новая;

- на участке от ул. Колотилова дом № 48 до ул. Колотилова дом № 26,;

- и ул. Халтурина.

Кассовое исполнение составляет 98% и 99%соответственно *(297 млн. рублей и 98 млн. рублей).*

**Слайд 22**

В рамках Федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» завершен капитальный ремонт ул. Пионерская в с. Репное Балашовского района протяженностью 3,2 км и продолжено строительство дороги местного значения с асфальтовым покрытием от с. Сторожевка до д. Зеленкино Татищевского района.

**Слайд 23**

Кроме работ по капитальному ремонту и ремонту, ежегодно с целью предотвращения разрушения дорожного полотна, выполняются работы по устройству защитных слоев покрытия проезжей части в рамках содержания автомобильных дорог регионального значения. В текущем году путем устройства защитных слоев приведено в нормативное состояние 173 км региональных дорог на сумму 977 млн. рублей.

**Слайд 24**

Общий объем финансирования дорожной деятельности в рамках федеральных программ в 2023 году составил - 12 млрд. 993 млн. рублей, из которых 5 млрд. 379 млн. руб. из федерального бюджета и 7 млрд. 614 млн. руб. из областного. Кассовое исполнение составляет 95% *(12 млрд. 334 млн. рублей)*

На указанные средства всего в текущем году запланирован ремонт на 33 участках региональных дорог протяженностью 400 км, из которых в настоящее время завершены работы на 26 участках. В работе находятся 3 участка, из которых 2 объекта переходящие на следующий год и 1 объект в стадии завершения.

В текущем году велись работы на 13 искусственных сооружениях. Работы завершены на 7 объектах *(с учетом Жасминки)*, еще 6 объектов переходящие на 2024 год.

**Слайд 25**

При общей протяженности местных дорог в 19 тысяч километров дороги в границах населенных пунктов сельских поселений составляют 8 тысяч 600 километров, из них 3 тысячи 400 километров (около 40 процентов) – с твердым покрытием.

**Слайд 26**

В 2022 году по инициативе Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина из областного дорожного фонда были выделены средства на ремонт местных дорог в границах сельских поселений из расчета 3,0 тысячи рублей на 1 сельского жителя.

Тогда впервые приступили к решению задачи приведения в нормативное состояние сельских дорог, отремонтировано 509 километров дорог на 911 объектах. Задача выполнена в полном объеме.

**Слайд 27**

В текущем году заключено 256 соглашений о предоставлении субсидии из областного дорожного фонда на общую сумму 1 млрд. 445 млн. рублей: при общем количестве объектов – 930, запланирован ремонт 357 километров дорог площадью 1  млн. 592 тыс. квадратных метров:

при заключении муниципальных контрактов особое внимание уделено наиболее значимым социальным объектам, подъезды к школам, детским садам, ФАПам.

Заказчики осуществляют приемку и оплату выполненных работ только при наличии положительного заключения строительного контроля специализированными организациями.

**Слайд 28**

 Все конкурсные процедуры были проведены, общее количество муниципальных контрактов – 361.

На 6 декабря выполнены работы на всех объектах протяженностью 357 километров в 256 муниципальных образованиях, предъявлены отчеты-заявки на общую сумму 1427,5 млн. рублей;

заявки направлены на оплату в министерство финансов области;

Кассовое исполнение со стороны муниципальных образований составило 1425,2 млн. рублей или 99,8%.

**Слайд 29**

Хорошие показатели по качеству и скорости проведения работ в Дергачевском районе 14 объектов протяженностью 6,5 км, Самойловском районе 16 объектов протяженностью 4,8 км, Турковский район 6 объектов протяженностью 2,9 км.

 **Слайд 30**

Подведомственной организации «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» дано поручение силами кураторов осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам обеспечения качества дорожных работ.

**Слайд 31**

Также министерством транспорта и дорожного хозяйства в 2024 году планируется заключить 251 соглашение о предоставлении субсидии из областного дорожного фонда на общую сумму 1 406,2 млн. рублей, привести в нормативное состояние планируется порядка 348 км местных дорог.

**Слайд 32**

В части зимнего содержания, в текущем году основные мероприятия по обеспечению устойчивой работы дорожно-транспортного комплекса в зимний период выполнены в полном объеме, а именно:

- завершен ремонт противогололедной и снегоочистительной техники;

- заготовлено необходимое количество противогололедных материалов;

- базы для хранения противогололедных материалов приведены в рабочее состояние;

- подготовлены теплые стоянки для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих;

- заготовлен материал для ямочного ремонта покрытия литой асфальтобетонной смесью.

**Слайд 33**

В текущем году для зимнего содержания региональных дорог задействовано 42 дорожных предприятия области и 1000 единиц техники. В наличии 57 баз для хранения противогололедных материалов. Подготовлено 137 теплых стоянок для техники, 70 помещений для отдыха и обогрева рабочих.

Подрядными организациями заготовлено

169 тысячи 751 тонна готовой пескосолянной смеси, 18 тысяч 186 тонн соли и 147 тысячи 781 тонна песка для приготовления пескосолянной смеси, а так же 12 тысяч 620 тонн технической соли.

**Слайд 34**

В целях обеспечения мероприятий по оперативному устранению последствий обильных снегопадов, метелей на территории области в зимний период, недопущения длительных перерывов в движении транспорта на региональных дорогах, проведена работа по приобретению и передаче Службе спасения Саратовской области мобильного отряда техники в количестве 24 единиц, включая экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, шнекороторные снегоочистители, фронтальные погрузчики и автогрейдеры. По итогам технической проверки, которая проведена 12 октября - все 24 единицы полностью готовы к работе.

**Слайд 35**

С 1 ноября для получения оперативной информации о ходе работ по зимнему содержанию местных дорог с администрациями муниципальных районов организовано круглосуточное взаимодействие, в части предоставления сведений о состоянии проезда и количестве задействованной техники по программе «Проезд МО».

**Слайд 36**

Помимо прочего, «Дирекцией транспорта и дорожного хозяйства» области организована круглосуточная работа диспетчерской службы, которая осуществляет оперативное взаимодействие между подрядными организациями, министерством транспорта, МЧС и органами Госавтоинспекции. При получении информации о неблагоприятном прогнозе погоды, в сжатые сроки (1 час) организовывается комиссионное обследование дорожных условий на маршрутах с привлечением сотрудников ГИБДД и дорожных организаций, при получении информации о снежных заносах или зимней скользкости незамедлительно извещается ответственный дежурный дорожного предприятия и организовывается работа по ликвидации снежных заносов.

**Слайд 37**

Территория Саратовской области в общей сложности занимает свыше 100 тысяч квадратных километров, а протяженность автомобильных дорог всех форм собственности составляет 27,5 тысяч км, из которых дороги регионального значения имеют протяженность 6 139 км. Дороги связывают села с районным центром, обеспечивают выход на федеральную трассу и в соседние регионы, поэтому реализация национального проекта, ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях, а так же обеспечение беспрепятственного проезда по этим дорогам в зимний период находится в высоком приоритете и на постоянном контроле.

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание!