3. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за период 2014 год – 2018 год представлены в таблице № 3.

##### Таблица №3 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за период реализации 2014 год – 2018 год.

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2016 | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров: 2014 год – 364 ед.; 2015 год – 468 ед.; 2016 год – 520 ед. | Выполнено рейсов: 2014 год – 697 ед.; 2015 год – 522 ед.; 2016 год – 636 ед. | 2014 год – нет; 2015 год – нет; 2016 год – нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2018 | Обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2019 года | 2014 год – нет; 2015 год – недостаточное финансирование; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2015 | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров: 2014 год - 156е д.; 2015 год – 234 ед.; | Выполнено рейсов: 2014 год -300 ед.; 2015 год – 507 ед. | 2014 год – нет; 2015 год – нет |
|  |  | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам речного транспорта: 2015 год - 20,0 тыс.чел. | Перевезено: 2015 год – 20,3 тыс.чел. | 2015 год – нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2018 | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров: 2016 год – 234 ед. 2017 год – 960 ед.; 2018 год – 960 ед. | Выполнено рейсов: 2016 год – 1 016 ед.; 2017 год – 1 002 ед.; 2018 год – 1 062 ед. | 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2016 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта: 2014 год - 3 093,6 тыс.чел.; 2015 год – 200 000,0 тыс.чел. 2016 год – 2 414,9 тыс.чел. | Перевезено: 2014 год – 2 877 783 тыс.чел; 2015 год - 2 439,7 тыс.чел.; 2016 год – 2 442,1 тыс.чел. | 2014 год – недостаточное финансовое обеспечение; 2015 год – нет. |
|  |  | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта: 2015 год 2 292,2 тыс.чел.; | Перевезено: 2015 год - 2 439,7 тыс.чел; | 2015 год – нет; |
| 6. | Основное мероприятие 1.4.1«Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2017 | 2018 | Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно),.: 2017 год -2 535,6 тыс.чел.; 2018 год – 2 662,4 тыс.чел. | Перевезено: 2017 год - 2 535,6 тыс.чел.; 2018 год – 2 662,4 тыс.чел. | 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 7. | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2015 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта: 2014 год - 1 803,2 чел.; 2015 год – 2 200,0 тыс.чел. | Перевезено 2014 год - 1 616,6 тыс.чел.; 2015 год - 2 193,9 тыс.чел. | 2014 год – недостаточное финансовое обеспечение и последовавшая отмена ряда пригородных поездов; 2015 год – недостаточное финансовое обеспечение. |
|  |  | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта: 2015 год - 1 839,3 тыс. чел. | Перевезено: 2015-1 219,1 тыс чел. | 2015 год – нет. |
| 8. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2018 | Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта: 2016 год – 1 876,1 тыс.чел.; 2017 год – 1 913,5 тыс.чел.; 2018 год -1 141,6 тыс.чел. | Перевезено: 2016 год – 1 512,8 тыс.чел.; 2017 год – 1 913,5 тыс.чел.; 2018 год – 1 349,2 тыс.чел. | 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 9. | Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2015 | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено договоров для организации пассажирских перевозок, ед.: 2014 год -300 ед.; 2015 год – 307 ед. | 2014 год – нет; 2015 год – нет. |
| 10. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2016 | 2018 | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено договоров для организации пассажирских перевозок, ед: 2016 год – 307 ед.; 2017 год – заключены договоры организации пассажирских перевозок; 2018 год - заключены договоры организации пассажирских перевозок | 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 11. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2018 | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области 2014 год - 208 шт. 2015 год – 211 шт.; 2016 год – 217 шт.; 2017 год – 134 шт.; 2018 год - 142 шт. | Приобретено: 2014 год - 150 ед. автобусов; 2015 год – 119 ед. автобусов; 2016 год – 101 ед. автобусов; 2017 год – 150 ед. автобусов; 2018 год – 165 ед. автобусов. | 2014 год – нет; 2015 год – недостаточное финансирование; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 12. | Основное мероприятие 1.8 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | См. п.3 |
| 13. | Основное мероприятие 1.9 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | См. п. 5 |
| 14. | Основное мероприятие 1.10 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | См. п. 7 |
| 15. | Основное мероприятие 1.11 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | См. п. 5 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 16. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 | 2018 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 17. | Контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области |  | 2014 | 2016 | Ввод 2,56/505,9 км/п.м | Ввод 2,56/505,9 км/п.м 9 декабря 2015 года торжественно открыто движение по мостовому переходу через судоходный канал в городе Балаково, строительство которого было начато в 2009 году. | Арбитражным судом Саратовской области вынесено решение о внесении изменений в Государственный контракт по объекту строительства по переносу сроков окончания работ по объекту на 2016 год с разделением на этапы (дело от 30.10.2015 года № А57-14287/2015): 2.1. – обеспечение проезда – окончание этапа 30.11.2015 года; 2.2. – оставшиеся работы, не связанные с обеспечением проезда, – окончание 30.05.2016 года. |
| 18. | контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов) |  | 2016 | 2018 | 1 очередь строительства, ввод 12,31 км | 1 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильного движения по вновь построенной автодороге | Объект «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов)» не введен в эксплуатацию в связи с оформлением разрешительной документации |
| 19. | Контрольное событие 2.1.2.1. Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области |  | 2014 | 2015 | Ввод 4,69 км | Ввод 4,69 км |  |
| 20. | Контрольное событие 2.1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги Энгельс - Ершов - Озинки на участке км 83 - км 88 в Федоровском районе Саратовской области |  | 2015 | 2015 | Ввод 5,021 км | Ввод 5,021 км |  |
| 21. | Контрольное событие 2.1.2.3. Реконструкция автоподъезда к с. Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск - Ивановка - Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань - Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области |  | 2015 | 2016 | Ввод 4,236 км | Ввод 4,236 км |  |
| 22. | Контрольное событие 2.1.2.4. Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в Екатериновском районе Саратовской области |  | 2015 | 2015 | Ввод 0,481 км | Ввод 0,481 км |  |
| 23. | Контрольное событие 2.1.2.5. Строительство автомобильной дороги обход г. Аркадака от автодороги Аркадак - Алексеевка до автодороги Балашов - Ртищево на участке от автодороги Аркадак - Алексеевка до автодороги Аркадак - Соцземледелие |  | 2015 | 2016 | Ввод 2,06979 км | Ввод 2,06979 км |  |
| 24. | Контрольное событие 2.1.2.6. Строительство автодороги Озинки - Перелюб на участке отмыкания на п. Новозаволжский - граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области |  | 2015 | 2016 | Ввод 4,01 км | Ввод 4,66 км | В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по заключенному государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта подрядной организацией в 2015 году были приостановлены, Объект был введен в эксплуатацию в 2016 году. |
| 25. | Контрольное событие 2.1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе |  | 2017 | 2017 | Ввод 1,9 км после реконструкции | Ввод 1,9 км после реконструкции При реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» проведены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «с.Шевыревка-с.Сабуровка», попавшей в зону строительства инженерных коммуникаций аэропортового комплекса. |  |
| 26.. | Контрольное событие 2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области |  | 2017 | 2018 | Ввод 160 п.м. | Ввод 160 п.м. Работы на мостовом переходе через р. Камелик завершены, объект введен в эксплуатацию. Движение транспорта по мосту торжественно открыто 12 ноября 2018 года |  |
| 27. | Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 | 2018 |  | 2014 год -выполнены проектно-изыскательские работы по 1 объекту строительства автомобильных дорог; 2015 год -выполнены проектно-изыскательские работы по 2 объектам строительства автомобильных дорог; 2016 год - заключено 2 государственных контракта на проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции автомобильных дорог; 2017 год - завершены работы по 4 государственным контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции; 2018 год - завершены работы по 4 государственным контрактам. |  |
| 28. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 | 2018 | 2014 год – содержание дорог, средства на ремонт и капремонт автомобильных дорог не предусмотрены; 2015 год -планируется выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м; 2016 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 10,95 км; 2017 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 23,22 км, ремонт моста 24,2 п.м.; 2018 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 35,4 км, ремонт моста 55,4 п.м. | 2014 год - ямочный ремонт выполнен на 70% региональных автомобильных дорог, устройство защитных слоёв из горячего а/бетона проведено в объеме порядка 12 тыс. тн., проведение работ по ремонту моста «Саратов-Энгельс». 2015 год – выполнены работы по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м; 2016 год -выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 10,95 км автомобильных дорог регионального значения; ямочный ремонт 956,1 тыс.м2 дорожного покрытия; 2017 год - выполнен ямочный ремонт на 77,1% региональных дорог, работы по капитальному ремонту и ремонту 23,22 км а/дорог регионального значения; выполнен ремонт моста 25,6 п.м.; 2018 год -выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 39,5 км а/дорог, ремонт моста 55,4 п.м., ямочный ремонт площадью 1421,1 тыс.кв.м. |  |
| 29. | Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда» | комитет дорожного хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2014 | 2014 | развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | По мероприятию не были выделены лимиты бюджетных обязательств. |  |
| 30. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 | 2018 | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 31. | Основное мероприятие 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2015 | развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | По мероприятию не были выделены лимиты бюджетных обязательств. |  |
| 32. | Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2018 | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения: 2015 год - план по ремонту проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м.; 2016 год - ремонт 7,5 км автомобильных дорог местного значения; 2018 год – работы по содержанию а/дорог | 2015 год - выполнен ремонт проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м. (порядка 10,5 приведенных километров проезжей части) 2016 год - отремонтировано 7,5 км автомобильных дорог местного значения; 2018 год – выполнение работ по содержанию а/дорог. |  |
| 33. | Основное мероприятие 2.7 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | план - ремонт 17,9 км автомобильных дорог местного значения | отремонтировано 17,9 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 34. | Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2018 | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | 2016 год - работы по содержанию а/дорог местного значения; 2017 год - выполнены работы по ремонту и ямочному ремонту в объеме 2 809,5 тыс.м²; 2018 год – выполнение работ в рамках работ по содержанию |  |
| 35. | Основное мероприятие 2.9 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | План - ремонт 20,0 км а/дорог местного значения | отремонтировано 20,0 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 36. | Основное мероприятие 2.10 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | План - ремонт 7,0 км а/дорог местного значения | отремонтировано 7,0 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 37. | Основное мероприятие 2.11 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | План - проведение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения площадью 545,9 тыс.кв.м. | объем выполненных работ по дорожному покрытию 545,9 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения |  |
| 38. | Основное мероприятие 2.12 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | План - проведение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения площадью 430,1 тыс.кв.м. | объем выполненных работ по дорожному покрытию 430,1 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения |  |
| 39. | Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | 2017 | 2018 | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Все строительно-монтажные работы в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Саратовская агломерация» завершены, соответствующие отчетные материалы предоставлены в Минтранс России. |  |
| 40. | 2.13.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | 2017 год - ремонт дорог (30,5 км); устройство защитного слоя (32,3 км), установка пешеходных ограждений (19,6 км), установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (38 ед.), светофорных объектов (23 ед.) 2018 год - на улично-дорожной сети МО «Город Саратов» выполнен ремонт на 62 объектах, общей протяженностью 77,4 км. |  |
| 41. | 2.13.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | 2017 год - ремонт дорог (22,3 км), установка пешеходных ограждений (2,2 км), установка камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; установка светофорных объектов (2 ед.); устройство шумовых полос (90 м), установка информационных аншлагов (2 ед.); 2018 год - проведены работы на 12 объектах общей протяженностью 20,6 км: ремонт 18,9 км, реконструкция 2-ух участков улиц протяженностью 1,7 км, а также капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Строителей. |  |
| 42. | 2.13.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | 2017 год - ремонт дорог (94,7 км), установка средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на мосту «Саратов-Энгельс», установка барьерного (3,0 км) и пешеходных ограждений (50 м); установка двух светофорных объектов; 2018 год - проведены работы по капремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,9 км и строительство 2-х надземных пешеходных переходов; на автоподъезде к г.Саратову от а/дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» и а/дороге «Саратов-Усть-Курдюм» (обе - в Саратовском районе области). |  |
| 43. | Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2017 | 2018 | приобретение дорожной техники, а также оборудования в целях модернизации лаборатории контроля качества ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2017 год - приобретено лабораторное оборудование, спец.автомобиль «Дорожная лаборатория», подметально-уборочные машины (2), трактора (3), мини-погрузчики (2), автогрейдер, ретрорефлектометр; 2018 год - поставка лабораторного оборудования, передвижной лаборатории строительного контроля |  |
| 44. | Основное мероприятие 2.15 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 | 2018 | План – приобретение муниципальными образованиями области 50 единиц дорожно-эксплуатационной техники | муниципальными районами и городскими поселениями области приобретено 50 единиц дорожно-эксплуатационной техники |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 45. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2018 | Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: 2014 год – 1 400,0 тыс.шт.; 2015 год – 540 тыс.шт; 2016 год – 580 тыс. шт.; 2017 год – 1 400,0 тыс.шт.; 2018 год – 1 460,0 тыс.шт. | Вынесено постановлений: 2014 год – 1 540,3 тыс.шт. постановлений Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации; 2015 год – 375,2 тыс.шт.; 2016 год – 988,3 тыс.шт.; 2017 год – 1 540,3 тыс.шт., Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации. 2018 год – 1 706,1 тыс.шт. | 2014 год – нет; 2015 год – нет; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 46. | Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2018 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий: 2015 год - 430 чел. 2016 год – 435 чел.; 2017 год – 430 чел.; 2018 год – 415 чел. | Погибло: 2015 год – 362 чел.; 2016 год – 359 чел.; 2017 год – 347 чел., Приобретены стационарные комплексы: «Кречет» (4 ед.), «Кордон» (2 ед.); передвижные комплексы «Паркон» (2 ед.) 2018 год – 321 чел. | 2015 год – нет; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 47. | Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2018 | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно): 2015 год – 80,0 %; 2016 год – 75,0 %; 2017 год – 80,0 %; 2018 год – 85,0 % | Подключено: 2015 год - 80,0 %; 2016 год – 75,6 %; 2017 год – 80,0 %; 2018 год – 97,2 % | 2015 год – нет; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 48. | Основное мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области» | комитет транспорта области | 2014 | 2014 | повышение оперативности принятия решений, обеспечение качественного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях между органами исполнительной власти области, предприятиями и организациями транспортного комплекса области | 2014 год – мероприятие не реализовано | 2014 год – отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, недостаточное финансирование. |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 49. | Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2018 | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива: 2015 год – 5%; 2016 год – 7%; 2017 год – 11%; 2018 год – 15,0 % | Работают на КПГ: 2015 год – 5,4%; 2016 год – 7,3%; 2017 год – 11%; 2018 год – 12,0 % | 2015 год – нет; 2016 год – нет 2017 год – нет; 2018 год – нет. |
| 50. | Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 2015 | 2018 | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ: 2015 год – 9 ед.; 2016 год – 13 ед.; 2017 год – 9 ед.; 2018 год – 15 ед. | Функционируют: 2015 год - 6 станций; 2016 год – 6 станций; 2017 год – 6 станций; 2018 год – 9 станций. | 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год – Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности; |
|  |  |  |  |  | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива: 2015 год – 7 163,0 тыс.м3/год; 2016 год – 8 085 тыс.м3/год; 2017 год – 9 290,0 тыс.м3/год; 2018 год – 19 392,0 тыс.м3/год | Реализовано в: 2015 году – 8 420 тыс. м3; 2016 году – 8 085,0 тыс.м3/год; 2017 год – 10 047,0 тыс.м3/год; 2018 год – 11 523,8 тыс.м3/год |  |
| 51. | Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и ЖКХ области | 2015 | 2018 | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо: 2015 год – 7 %; 2016 год – 9%; 2017 год – 12%; 2018 год – 15 % | Переведено: 2015 год - 7%; 2016 год – 7,5%; 2017 год – 8%; 2018 год – 7,7 % | 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год – отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе; |
| 52. | Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2018 | См. п.49 |