Сведения

о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы»

за 2 квартал 2019 года

|  |
| --- |
| Проекты (программы), ВЦП, мероприятия, контрольные события |
| Срок реализации, ответственный исполнитель, соисполнитель (участник государственной программы) | Номер и наименование целевого показателя | Достигнутый результат/причины невыполнения/ отклонения сроков | Сведения о прохождении / непрохождении контрольных точек, невыполнение мероприятий, контрольных событий |
| Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»  |
| 31.12.2019г.Федеральное агентство воздушного транспорта, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей |  |  |
| 53 646,3 | 26 823,15 |
| Мероприятие 1.1 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» |
| 31.12.2019г.Федеральное агентство воздушного транспорта | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. |  |  |
| 263,9 | 106,8 |
| Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц |  |  |
| 1 063 | 194 |  |  |
| Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц |  |  |
| 190 | 0 |
| Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц |  |  |
| 20 583 | 8 485 |
| Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. |  |  |
| 263,9 | 106,8 |
| Мероприятие 1.6  «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области, % | Проводится обслуживание локально-вычислительной сети министерства; сопровождение программного продукта 1С «Бухгалтерия» |  |
| 90 | 90 |
| Мероприятие 1.7  «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1. Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей |  |  |
| 53 646,3 | 26 823,15 |
| Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 11,8 | 9,9 |
| Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 11,8 | 9,9 |
| Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 65,0 | 53,6 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области |  |  |
| 91,7 | 96,0 |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки |  |  |
| 0,14 | 0,14 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |  |  |
| 1,66 | 0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог |  |  |
| 0,04 | 0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1,62 | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | Закончены работы на 3 объектах капитального ремонта в Балаковском, Петровском и Романовском районах |
| 287,6 | 19,93 |
| Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
|  | 11,8 | 9,9 |
|  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области |  |  |
|  | 91,7 | 96,0 |
|  | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) |  |  |
|  | 5 | 1 |
| Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 11,7 | 9,9 |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов |  | Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб-Иваниха» на участке моста через р. Каменка на км 7+430, где предусматривается строительство нового моста |
| 50,28 | 0 |
| Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области,за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 11,7 | 9,9 |
| Протяженность отремонтированных мостов |  | капитальный ремонт моста через овраг Приволжский на км 455+837 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе;ремонт моста через р. Сухой Карамыш на км 4+170 автоподъезда к ж.д. ст. Карамыш-Высокое-Старая Топовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Красноармейском районе |
| 289,4 | 0 |
| Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  |  |
| 11,7 | 9,9 |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов |  |  |
| 50,28 | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |
| 221,8 | 19,93 |
| Протяженность отремонтированных мостов |  |  |
| 289,4 | 0 |
| Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |  | исполнены государственные контракты на поставку экскаватора-погрузчика (2шт), бульдозера (5шт) |
| 11,8 | 9,9 |
| Мероприятие 2.5 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области |  |  |
| 17954,9 | 17954,9 |
| Мероприятие 2.6 «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |
| 65,8 | 0 |
| Мероприятие 2.7 «Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |
| 1,66 | 0 |
| Мероприятие 2.8 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области |  |  |
| 953,7 | 953,7 |
| Мероприятие 2.9 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области |  |  |
| 953,7 | 953,7 |
| Мероприятие 2.10 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области |  |  |
| 449,3 | 449,3 |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), % |  |  |
| 14,3 | 2,0 |
| Мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1. Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт. |  |  |
| 1 590,0 | 542,9 |
| 2. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. |  |  |
| 349 | 167 |
| Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1. Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт. |  |  |
| 1 590,0 | 542,9 |  |  |
| 2. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. |  |  |
| 349 | 167 |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, % |  |  |
| 90 | 97,2 |
| Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин. |  |  |
| 16,0 | 17,0 |  |  |
| Мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационного центра Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин. |  |  |
| 16,0 | 17,0 |
| Подпрограмма 5. «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство промышленности и энергетики области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб.м/год |  | ё |
| 12 650,0 | 9 800,0 |
| Мероприятие 5.1 «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, % |  |  |
| 15,0 | 15,5 |
| Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» |
| 31.12.2019г.министерство промышленности и энергетики области | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, шт. |  |  |
| 10 | 10 |  |  |
| Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |
| 31.12.2019г.министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо |  |  |
| 9,6 | 7,7 |
| Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» |
| 31.12.2019г.министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, % |  |  |
|  | 15,0 | 15,5 |