2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за 2014 - 2018 годы представлены в таблице № 2

##### Таблица №2 (приложение №11 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 2014 - 2018 годы

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014г. | Факт 2014г. | План 2015г. | Факт 2015г. | План 2016г. | Факт 2016г. | План 2017г. | Факт 2017г. | План 2018г. | Факт 2018г. |  |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года» |
| 1. | Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | млн. рублей | 40746,7 | 41434,0 | 41602,4 | 43500,0 | 42850,5 | 47500,0 | 49921,7 | 50000,0 | 51857,9 | 52890,0 | Отклонение обусловлено увеличением тарифов на транспортные услуги |
| 2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) | % | 89 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км |  | 9152 | 8511 | 8512 | 9615 | 9615 | 10097 | 10097 | 10662 | 10662 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км |  | 905 | 926 | 922 | 668 | 668 | 648 | 648 | 680 | 680 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 8247 | 7585 | 7590 | 8947 | 8947 | 9449 | 9449 | 9982 | 9982 | - |
| 4. | Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | млн. рублей | 110,0 | 254,8 | 130,0 | 270,0 | 155,0 | 607,3 | 860,0 | 918,3 | 1050,0 | 1091,0 | Отклонение обусловлено эффективной работой ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» |
| 5. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (по отношению к 2013 году) | % | 98,9 | 91,0 | 97,7 | 90,4 | 96,6 | 90,2 | 95,5 | 90,1 | - | - |  |
| 6. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) | % | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,6 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 97,2 | - |
| 7. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива | тыс.куб.м/год | - | - | 7163,0 | 8420,0 | 8085,0 | 8085,0 | 9290 | 10047,0 | 19392,0 | 11523,8 | Отклонение обусловлено повышением спроса на данный вид топлива |
| 8. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,4 | 14,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1.1 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 364 | 697 | 468 | 522 | 520 | 636 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 156 | 300 | 234 | 507 | 234 | 1016 | 960 | 1002 | 960 | 1062 | Отклонение обусловлено изменением расписания рейсов |
| 1.3 | Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) | тыс.чел. | 3093,6 | 2877,8 | 2299,2 | 2439,7 | 2414,9 | 2442,1 | 2535,6 | 2535,6 | 2662,4 | 2662,4 | - |
| 1.4 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 1803,2 | 1616,6 | 1839,3 | 1219,1 | 1876,1 | 1512,8 | 1913,5 | 1913,5 | 1141,6 | 1349,2 | - |
| 1.5 | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно) | шт. | 208 | 312 | 211 | 119 | 217 | 101 | 134 | 150 | 142 | 165 | - |
| 1.6 | Уровень технической обеспеченности | процентов | - | - | - | - | - | - | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 1.7 | Достижение гарантированного, бесперебойного холодного водоснабжения систем и оборудования аэропортового комплекса "Центральный" | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | - | - | 23,66 | 19,06 | - | 4,66 | 1,9 | 1,9 | 14,01 | 1,7 | Объект «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов)» не введен в эксплуатацию в связи с оформлением разрешительной документации |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | - | 23,06 | 19,06 | - | 4,66 | 1,9 | 1,9 | 12,31 | - |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 |  |
| 2.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов | п. м | - | - | 505,9 | 505,9 | - | - | - | - | 160,0 | 160,0 |  |
| 2.3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | - | - | 14,4 | 9,8 | - | 4,66 | - | - | 12,31 | - | Объект «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов)» не введен в эксплуатацию в связи с оформлением разрешительной документации |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | - | 13,8 | 9,8 | - | 4,66 | - | - | 12,31 | - |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | - | - | 9,26 | 9,26 | - | - | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | - | 9,26 | 9,26 | - | - | 1,9 | 1,9 | - | - |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 |  |
| 2.5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в том числе: | км |  | 26126 | 26141 | 26136 | 26383 | 26383 | 25731 | 25731 | 25875 | 25863 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км |  | 10050 | 10064 | 10060 | 7426 | 7426 | 7204 | 7204 | 6898 | 6886 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 16076 | 16077 | 16076 | 18957 | 18957 | 18527 | 18527 | 18977 | 18977 |  |
| 2.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | км |  | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 | 1022,0 |  |
| 2.7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | - | - | 78,8 | 84,3 | 63,35 | 63,35 | 170,68 | 170,68 | 188,78 | 192,88 | Введен в эксплуатацию участок 4,1 км по двухгодичному государственному контракту на ремонт автомобильной дороги «Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» в Вольском районе области |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | - | 73,8 | 73,8 | 10,95 | 10,95 | 117,92 | 117,92 | 92,4 | 96,5 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 5 | 10,5 | 52,4 | 52,4 | 52,76 | 52,76 | 96,38 | 96,38 |  |
| 2.8 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед |  | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 5,8 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.10 | Протяженность отремонтированных мостов | п.м | - | - | 15,65 | 15,65 | - | - | 24,2 | 25,6 | 55,4 | 55,4 |  |
| 2.11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % |  | 35 | 32,6 | 32,6 | 36,4 | 36,4 | 39,2 | 39,2 | 41,2 | 41,2 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | % |  | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 51,3 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 51,0 | 51,0 | 52,6 | 52,6 |  |
| 2.12 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |  |  |  | 185,85 | 185,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |  |  |  | 185,85 | 185,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов области | км |  |  |  |  | 2350,0 | 2350,0 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области | км |  |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | км |  |  |  |  | 27,5 | 27,5 |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области | км |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | тыс. кв. м |  |  |  |  | 545,9 | 545,9 |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | тыс. кв. м |  |  |  |  | 430,1 | 430,1 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов |  |  |  |  |  |  | 42,9 | 42,9 | 64,3 | 64,3 |  |
| 2.20. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | процентов |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 | 4 | 4 |  |
| 2.21. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» | процентов |  |  |  |  |  |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |  |
| 2.22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области | км |  |  |  |  |  |  | 399,9 | 399,9 | 399,9 | 399,9 |  |
| 2.23. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области | км |  |  |  |  |  |  | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 3.1 | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | тыс. шт. | 500,0 | 563,4 | 540,0 | 375,2 | 580,0 | 988,3 | 1400,0 | 1540,3 | 1460,0 | 1706,1 | Отклонение обусловлено эффективным функционированием ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» |
| 3.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | чел. | 445 | 415 | 440 | 362 | 435 | 359 | 430 | 347 | 415 | 321 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 4.1 | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно) | мин. | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | - |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 5.1 | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | % | - | - | 5,0 | 5,4 | 7,0 | 7,3 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 12,0 | - |
| 5.2 | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | Причины отклонения: площадь земельных участков менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности, отсутствие возможности подключения к газу |
| 5.3 | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | % | - | - | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 12,0 | 8 | 15 | 7,7 | Отклонение обусловлено отсутствием инфраструктуры |