Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-июнь 2015 года.

1. Общие положения.

1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.

2. Основные цели и задачи программы

Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры.

3. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 1 полугодие 2015 года представлены в таблице №1.

4. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-июнь 2015 года представлены в таблице № 2.

##### Таблица №2 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 1 полугодие 2015 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 468ед. | Выполнен 241 рейс. | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2017 | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Объект в стадии строительства | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 234 ед. | Выполнено 108 рейсов | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 3 248 300 чел. | Перевезено 1 395 189 чел. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, министерство социального развития области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 839 300 чел. | Перевезено 809 005 чел. | нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок | нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 211 шт. | Приобретено 60 шт. автобусов | нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 9. | контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области |  | 2014 | 2015 | 2014 |  | Ввод 2,56/505,9км/п.м | Между Правительством Саратовской области и ФДА 6.07.2015г подписано Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий в объеме 2 ,07 млрд. руб. из федерального бюджета бюджету Саратовской обл. Кроме того, 3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб. |  |
| 10. | контрольное событие 2.1.2.1. Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области |  | 2014 | 2015 | 2014 |  | Ввод 4,69км * | 3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб. |  |
| 11. | Контрольное событие 2.1.2.2 Реконструкция автомобильной дороги Энгельс-Ершов-Озинки на участке км 83 – км 88 в Федоровском районе Саратовской области * |  | 2015 | 2015 | 2015 |  | Ввод 5,021км* | 3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб. |  |
| 12. | Контрольное событие 2.1.2.3 Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области * |  | 2015 | 2015 | 2015 |  | Ввод 4,236км* | 3.06.2015г подписано Соглашение между ФДА и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. руб. |  |
| 13. | Контрольное событие 2.1.2.14. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 | 2020 | 2014 |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение круглогодично-го функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В текущем году планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту а/дорог протяженностью 65,5 км. * | по летнему содер-жанию региональ-ных дорог на 01.07.15г выпол-нено работ по ямочному ремонту покрытия проезжей части дорог площадью 753,0 тыс.м2 На 01.07.2014 заключен 1 контракт на выполнение работ по ремонту а/дорог. | отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, текущая кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные в мае работы 152,9 млн рублей. |
| 15. | Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; государственное бюджетное учреждение области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного фонда»* | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2020 | 2015 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 18. | Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»* |  | 2015 | 2015 | 2015 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 19. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 540 тыс.шт. | Вынесено 172,3 тыс.шт. постановлений | нет |

5. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период

Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-июнь 2015 года представлена в таблице № 3.

Таблица №3 (приложение №17 к постановлению

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2015 года

по государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

| Наименование | Объем оказания государственных услуг (количество заключенных договоров), результатов выполнения работ | Причины отклонений | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено государственными заданиями | Исполнено |  | Предусмотрено государственной программой | Исполнено |
| За счет средств областного бюджета |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере транспорта |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей | тыс. рублей |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 35 000,0 | 19 147,6 | - | 35 000,0 | 19 147,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории обл. | 35 000,0 | 19 147,6 | - | 35 000,0 | 19 147,6 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Подготовка документов для выдачи специальных разрешений и согласований |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей | тыс. рублей |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 57 839,2* | 23 356,0 |  | 57 839,2* | 23 356,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | 57 839,2* | 23 356,0 |  | 57 839,2* | 23 356,0 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| единицы изменения объема выполнения государственной работы | тыс. рублей |
| общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 24 500,0 | 11 675,0 | - | 24 500,0 | 11 675,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" | 24 500,0 | 11 675,0 | - | 24 500,0 | 11 675,0 |

6. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления

- В результате реализации программы за 2014-2020 годы планируется охватить 100% населения Саратовской области

- В 2015 году 38 муниципальных районов, 3 ЗАТО и муниципальное образование г. Саратов охвачены программными мероприятиями.

- В 2015 году 2 министерства, 1 комитет и 2 государственных бюджетных учреждения области попадают под действие программы.

За 6 месяцев 2015 года в рамках реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- выполнено 241 рейс по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (52% от плана);

- выполнено 108 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (46% от плана);

- перевезено 1 395 189 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (43% от плана);

- перевезено 809 005 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (44% от плана);

- заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок (116% от плана);

- вынесено 172,3 тыс.шт. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (32% от плана)

Основной задачей дорожного хозяйства Саратовской области является снижение высокой доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. На сегодняшний день, техническое состояние региональных автомобильных дорог достигло критического уровня, на 01.01.2015 года процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет около 91%.

Продолжает углубляться несоответствие уровня развития и состояния автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Большая часть автомобильных дорог области построена в 60-70 годах прошлого столетия под осевые нагрузки 6 и 10 т, в то время как современные серийно выпускаемые грузовики имеют осевую нагрузку 11,5 т. Превышение осевых нагрузок – один из главных факторов сокращения срока службы дорожного покрытия.

Рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок ведет к повышению скорости разрушения автомобильных дорог.

Низкий технический уровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильных дорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

Ежегодно по техническим нормативам необходимо выполнять ремонт (межремонтный срок – 6 лет) и капитальный ремонт (межремонтный срок – 12 лет) в среднем на 25 процентах протяженности дорожной сети – ремонтировать около двух с половиной тысяч километров дорог. На 100% дорог не соблюдаются межремонтные сроки и не обеспечивается нормативное содержание.

Эти факторы сдерживают социально-экономическое развитие области и препятствуют реализации ее транзитного потенциала.

В условиях дефицита бюджетного финансирования на первую позицию выходит вопрос обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

Основным направлением расходов средств областного дорожного фонда остается содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. На эти цели планируется направить 2 057,5 млн. рублей, (в том числе 358,285 млн рублей - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета).

Учитывая изменение в стратегии развития дорожного хозяйства области – постепенный переход к приведению дорог к нормативному состоянию за счет капитального ремонта и ремонта, возможности областного дорожного фонда, в 2015 году на капитальный ремонт и ремонт дорог планируется направить 882,6 млн. рублей.

Продолжаются работы по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области». Для завершения строительства мостового перехода необходимо 2 737,9 млн. рублей.

На эти цели предлагается направить 121,1млн рублей из областного бюджета, планируется привлечь средства федерального бюджета в объеме 2 070,0 млн. рублей (между Правительством Саратовской области и Федеральным дорожным агентством подписано Соглашение от 06 июля 2015 года№ ФДА 48/55-С-1 о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Саратовской области).

Кроме того, между Правительством Саратовской области и Росавтодором от 03.06.2015 года № ФДА48/55-С подписано Соглашение о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»  (далее-Соглашение) в объеме 1 115 820,9 тыс рублей (средства будут направлены на завершение строительства мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области и на мероприятия по строительству (реконструкции) региональных автомобильных дорог.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования - одно из приоритетных направлений в развитии транспортной инфраструктуры, определенное «Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года». Согласно этому документу в течение ближайших 10 лет объем дорожного строительства должен быть удвоен. В 2015 году предусмотрены мероприятия по строительству (реконструкции) 21,11 км автомобильных дорог общего пользования.

На мероприятия по строительству (реконструкции) региональных автомобильных дорог предусмотрены средства в объеме 605,2 млн.рублей (в том числе 569,0 млн рублей - за счет иных межбюджетных трансфертов и 36,2 млн рублей – средства областного бюджета).

Увеличение доли инвестиций в структуре финансирования дает прирост заработной платы, высокопроизводительных рабочих мест, повышает уровень производительности труда.

7. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ)

Отчет о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) за январь-июнь 2015 года представлен в таблице № 3 (приложение № 17 постановления Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П).

В результате выполнения государственного задания ГБУ Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» для организации транспортного обслуживания населения заключено 307 договоров с транспортными предприятиями области, что составило 116% от плана. Отклонение от плановых значений обусловлено изменением в порядке заключения договоров, с целью обеспечения прозрачности механизма реализации льготных социальных проездных билетов. Отклонение не повлияло на качество предоставляемых транспортных услуг, в результате реализации мероприятия программы обеспечена 100% транспортная доступность для населения области.

8. Выводы и предложения

Анализ ситуации показывает, что безусловное выполнение показателей государственной программы полностью зависит от объемов и структуры бюджетного финансирования.

Объем бюджетных ассигнований областного дорожного фонда на сегодняшний день составляет 7,2 млрд. рублей, в том числе 2 ,07 млрд. рублей - субсидия из Федерального бюджета на работы по строительству мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково. Соглашение между Правительством Саратовской области и Федеральным дорожным агентством о предоставлении в 2015 году субсидий в объеме 2 ,07 млрд. рублей из федерального бюджета бюджету Саратовской области подписано 6 июля 2015 года.

Кроме того, 3 июня текущего года подписано Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Правительством Саратовской области о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Саратовской области в объеме 1,116 млрд. рублей.

Серьезная проблема - выделение лимитов бюджетных обязательств в объеме ассигнований дорожного фонда и объемов финансирования в сумме, достаточной для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам.

Обстоятельством, прямо влияющим на ход исполнения государственной программы, является недостаточное финансирование программных мероприятий.

В целях дальнейшей успешной реализации мероприятий программы необходимо обеспечение своевременного выделения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования мероприятий, заложенных в государственной программе.