| УТВЕРЖДАЮ Министр транспорта и дорожного хозяйства области ________________ Н.Н. Чуриков «___» ____________2016г. СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства области _______________ А.Г. Буренин «___» __________ 2016г. |  |
| --- | --- |

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2015 года.

Исп.:

Куликов Е.А. т. 24-60-44, e-mail: KulikovEA@saratov.gov.ru

Баталина Е.И. т. 24-61-65, e-mail: BatalinaEI@saratov.gov.ru

1. Общая характеристика в отчетном году (в целом по государственной программе)

Таблица №1

| Ответственный исполнитель | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комитет капитального строительства области, министерство социального развития области; министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и ЖКХ области |
| Цели | повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона; реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
| Задачи | обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области; сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах; построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры; расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. |
| Общий объем финансового обеспечения, тыс.руб. | План | Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность) |
| Всего, в том числе | 12679170,1 | 7649564,4/907834,3 |
| областной бюджет | 4279369,2 | 2706180,1/894119,6 |
| федеральный бюджет | 4054222,9 | 4610705,5/13714,7 |
| местные бюджеты | 10000,0 | 914,8/0,0 |
| внебюджетные источники | 4335578,0 | 331764,0/0,0 |

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2015 года представлены в таблице № 2

##### Таблица №2 (приложение №11 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2015 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | План 2015г. | Факт 2015г. |  |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года» |
| 1. | Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | млн. рублей | 41434,0 | 41602,4 | 43500,0 | Отклонение обусловлено регулярным увеличением тарифов на транспортные услуги |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - | 8511 | 8512 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 926 | 922 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 7585 | 7590 | - |
| 3. | Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | млн. рублей | 254,8 | 130,0 | 270,0 | Отклонение обусловлено увеличением среднего размера штрафа |
| 4. | Уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов (ежегодно) | % | 91,0 | 97,7 | 90,4 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| 5. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) | % | 65 | 70 | 70 | - |
| 6. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива | тыс.куб.м/год | 5700 | 8420 | 8420 | - |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1.1 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 697 | 468 | 522 | Отклонение обусловлено перераспределением субсидий по маршрутам |
| 1.2 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 300 | 234 | 507 | Отклонение обусловлено введением дополнительного маршрута |
| 1.3 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 2877,8 | 2299,2 | 2439,7 | Отклонение обусловлено возросшей нагрузкой на автомобильный транспорт в связи с оптимизацией маршрутной сети железнодорожного транспорта |
| 1.4 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 1616,6 | 1839,3 | 1 219,1 | Отклонение обусловлено оптимизацией маршрутной сети |
| 1.5 | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно) | шт. | 312 | 211 | 119 | Отклонение обусловлено тяжелым экономическим положением предприятий области |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | - | 23,66 | 19,06 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 23,06 | 19,06 | Неблагоприятные погодные условия |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,6 | 0,0 | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 2.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов | п. м | - | 505,9 | 505,9 | - |
| 2.3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 14,4 | 9,8 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 13,8 | 9,8 | Неблагоприятные погодные условия |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,6 | 0,0 | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 2.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 9,26 | 9,26 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 9,26 | 9,26 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - |  |  | - |
| 2.5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в том числе: | км | - | 26141 | 26136 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 10064 | 10060 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 16077 | 16076 | - |
| 2.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | км | - | 1014,4 | 1014,4 | - |
| 2.7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 78,8 | 84,3 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 73,8 | 73,8 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 5 | 10,5 | - |
| 2.8 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед | - | 1 | 2 | - |
| 2.9 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | - | 0,6 | 0,0 | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 2.10 | Протяженность отремонтированных мостов | п.м | - | 15,65 | 15,65 | - |
| 2.11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % | - | 32,6 | 32,6 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | - | 9,2 | 9,2 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 47,2 | 47,2 | - |
| 2.12 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: | км | - | 185,85 | 185,85 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 185,85 | 185,85 | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 3.1 | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | тыс. шт. | 563,4 | 540 | 375,2 | Отклонение обусловлено ненадлежащим состоянием камер в первом полугодии |
| 3.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | чел. | 415 | 440 | 362 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 4.1 | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно) | мин. | 19,5 | 19 | 19 | - |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 5.1 | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | % | 3,3 | 5 | 5,4 | - |
| 5.2 | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 6 | 9 | 6 | Отклонение обусловлено отсутствием рынка сбыта, а также невозможностью соблюдения ряда норм |
| 5.3 | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | % | 6,3 | 7 | 7 | - |

3. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2015 года представлены в таблице № 3.

##### Таблица №3 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2015 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 468ед. | Выполнено 522 рейса. Софинансирование осуществляется в соответ-и с пост-м Правительства РФ от 17.12.13 г. № 1168 | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2017 | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017-2018 годы | Недостаточное финансирование |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 234 ед. | Выполнено 507 рейсов | нет |
|  |  | министерство социального развития области |  |  |  |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам речного транспорта – 20,0 тыс.чел. | Перевезено 20,3 тыс.чел. | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров нельготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта 200 000,0 тыс. чел. | Перевезено 204 560,0 тыс.чел. | нет |
|  |  | министерство социального развития области |  |  |  |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 2 292,2 тыс.чел. | Перевезено 2 439,7 тыс.чел. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров нельготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта 2 200,0 тыс. чел. | Перевезено 2 193,9 тыс. чел. | Недостаточное финансирование |
|  |  | министерство социального развития области |  |  |  |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 839,3 тыс. чел. | Перевезено 1 219,1 тыс. чел. | нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок | нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 211 шт. | Приобретено 119 ед. автобусов | Недостаточное финансирование |
| 8. | Основное мероприятие 1.8 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | См. п.3 |
| 9. | Основное мероприятие 1.9 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | См. п.4 |
| 10. | Основное мероприятие 1.10 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | См. п.5 |
| 11. | Основное мероприятие 1.11 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта» | министерство социального развития области | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | См. п.4 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 12. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Ввод 23,06/505,9 км/п.м | Ввод 19,061/505,9 км/п.м | Неблагоприятные погодные условия |
|  | контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Ввод 2,56/505,9км/п.м | Ввод 2,56/505,9 км/п.м 9 декабря торжественно открыто движение по мостовому переходу через судоходный канал в городе Балаково, строительство которого было начато в 2009 году. | Арбитражным судом Саратовской области вынесено решение о внесении изменений в Государственный контракт по объекту строительства мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково Саратовской области по переносу сроков окончания работ по объекту на 2016 год с разделением на этапы (дело от 30.10.2015 года № А57-14287/2015): 2.1. – обеспечение проезда – окончание этапа 30.11.2015 года; 2.2. – оставшиеся работы, не связанные с обеспечением проезда, – окончание 30.05.2016 года. |
|  | контрольное событие 2.1.2.1 Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 5,021км | 5,021 км |  |
|  | контрольное событие 2.1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги Энгельс-Ершов-Озинки на участке км 83 – км 88 в Федоровском районе Саратовской области |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 4,69 км | 4,69 км |  |
|  | контрольное событие 2.1.2.3. Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 4,236 км | 4,236 км |  |
|  | контрольное событие 2.1.2.4. Строительство автомобильной дороги Ивановка – Анино в Екатериновском районе Саратовской области |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 0,481 км | 0,481 км |  |
|  | контрольное событие 2.1.2.5. Строительство автомобильной дороги обход г.Аркадака от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Балашов-Ртищево на участке от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Аркадак-Соцземледелие |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2,06979 км | 2,06979 км |  |
|  | контрольное событие 2.1.2.6. Строительство автомобильной дороги Озинки-Перелюб на участке отмыкания на п.Новозаволжский – граница Перелюбского района в Озинском районе |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 4,01 км |  | В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по заключенному государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта подрядной организацией были приостановлены, Ввод объекта - 2016 год. |
|  | Контрольное событие 2.1.2.17. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Выполнены проектно-изыскательские работы по 2 объектам строительства автомобильных дорог |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В 2015 году в соответствии с заключенными контрактами планируется выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м | В 2015 году в соответствии с заключенными контрактами выполнены работы по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м | отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные работы на 01.01.2016года 833,4 млн руб. |
| 14. | Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; ГБУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  | кредиторская задолженность на 01.01.2016года 3,3 млн руб. |
| 16. | Основное мероприятие 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2020 | 2015 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  | отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 17. | Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2018 | 2015 |  | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения; план по ремонту проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м. | Выполнен ремонт проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м. (порядка 10,5 приведенных километров проезжей части) |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 18. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 540 тыс.шт. | Вынесено 375,2 тыс.шт. постановлений | нет |
| 19. | Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 440 чел. | Погибло 362 чел. | нет |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 20. | Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 70% | Подключено 70% | нет |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 21. | Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 5% | Работают на КПГ 5,4% | нет |
| 22. | Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 9 ед. | Функционируют 6 станций | Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 8420 тыс.м3/год | Реализовано 8420 тыс.м3 |  |
| 23. | Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и ЖКХ области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 7% | Переведено 7% | отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе |
| 24 | Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | См. п.21 |

4-5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения о запланированных и фактически реализованных мерах государственного и правового регулирования в отчетном году представлены в таблицах 4, 5.

##### Таблица №4 (приложение №14 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

эффективности мер государственного регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2015 года

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс.руб.) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс.руб.) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Первый год реализации государственной программы | Второй год реализации государственной программы | Третий и последующий год реализации государственной программы | план | факт |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |
| Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" |
| Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом для обеспечения доступности авиаперевозок" |
| 1. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.) | 15571,8 | 9558, | 20000,0 | 15571,8 | 111882,6 | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок воздушным транспортом | В 2015 году перевезено 8760 пассажиров, что на 3,7% больше, чем в 2014 году |
| Основное мероприятие 1.3 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 2. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 18580,0 | 18450,9 | 16000,0 | 18580,0 | 53484,8 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2015 году перевезено 20251 пасс. льготных категорий, что в 1,3 раза больше, чем в 2014 году |
| Основное мероприятие 1.4 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом для возмещения выпадающих доходов" |
| 3. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 577704,5 | 450526,1 | 905645,9 | 577704,5 | 3230354,0 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2015 году перевезено 2439,7 тыс. пассажиров льготных категорий, что составляет 85% от уровня 2014 года |
| Основное мероприятие 1.5 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 4. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.) | 439021,9 | 399015,4 | 320100,0 | 439021,9 | 1003548,9 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта РФ | В 2015 году перевезено 1219,1 тыс. пассажиров льготных категорий, что составляет 75% от уровня 2014 года |
| Основное мероприятие 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области" |
| 5. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 31955,3 | 29768,2 | 38000,0 | 31955,3 | 157404,0 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | Заключено 307 договоров на возмещение выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан, что на 2,3% больше, чем в 2014 году |
| Основное мероприятие 1.8 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения" |
| 6. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 10,0 | 0,0 | - | - | - | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | См. п.2 |
| Основное мероприятие 1.9 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении" |
| 7. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 200,0 | 0,0 | - | - | - | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | См. п.3 |
| Основное мероприятие 1.10 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении" |
| 8. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 250,0 | 0,0 | - | - | - | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | См. п.4 |
| Основное мероприятие 1.11 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта" |
| 9. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 90,0 | 0,0 | - | - | - | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта РФ | См. п.3 |

##### Таблица №5 (приложение №15 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2015 года

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" |
| Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом для обеспечения доступности авиаперевозок" |
| 1. | Постановление Правительства области | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок воздушным транспортом | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | январь 2014 г. | Январь 2014 г. | Постановление Правительства Саратовской области от 20.01.2014 № 17-П «О предоставлении субсидии из областного бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе» |
| Основное мероприятие 1.3 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 2. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 3. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.4 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом для возмещения выпадающих доходов" |
| 4. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 5. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.5 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 6. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 7. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области" |
| 8. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 9. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | ноябрь 2014 года | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.8 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения", Основное мероприятие 1.9 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении", Основное мероприятие 1.10 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении", Основное мероприятие 1.11 "Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта» |
| 10. | Постановление Правительства области | О предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сопровождающим их лицам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | министерство социального развития области | 2015 г. | Сентябрь 2015 | Постановление Правительства области от 28 сентября 2015 г. № 489-П «О предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сопровождающим их лицам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" |
| Основное мероприятие 2.5 "Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств областного дорожного фонда" |
| 11. | Постановление Правительства области | порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | июль 2015 г. | - | Субсидия не выделена |
| Основное мероприятие 2.6 "Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда" |
| 12. | Постановление Правительства области | порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | июль 2015 г. | июнь 2015 г. | Постановление Правительства области от 17.06.2015 № 298-П |
| Основное мероприятие 2.8 "Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда |
| 13. | Постановление Правительства области | порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 год | - | - |

* основные положения указанных НПА отражены в Постановлении Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122-П «О социальных месячных и социальных разовых проездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок льготных категорий граждан»;

** основные положения указанных НПА отражены в:Постановлении Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования».

6. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 12 месяцев 2015 года представлены в таблице №6.

7. Информация о выполнении государственных заданий

Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-декабрь 2015 года представлена в таблице № 7.

##### Таблица №7 (приложение №17 к постановлению

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

по государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 12 месяцев 2015 года

| Наименование | Объем оказания государственных услуг (количество заключенных договоров), результатов выполнения работ | Причины отклонений | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено государственными заданиями | Исполнено |  | Предусмотрено государственной программой | Исполнено |
| За счет средств областного бюджета |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере транспорта |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей | тыс. рублей |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 31 955,3 | 30 035,1 | Отсутствие объемов финансирования | 31 955,3 | 30 035,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории обл. | 31 955,3 | 30 035,1 | Отсутствие объемов финансирования | 31 955,3 | 30 035,1 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; подготовка документов для выдачи специальных разрешений и согласований |  |
| Единица измерения объема выполнения государственной работы | тыс. рублей |
| Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме - всего | 57839,2 | 52976,3 | Соответствует ассигнованиям по закону об областном бюджете | 57839,2 | 52976,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | 57839,2 | 52976,3 | Соответствует ассигнованиям по закону об областном бюджете | 57839,2 | 52976,3 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| единицы изменения объема выполнения государственной работы | тыс. рублей |
| общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 6 750,0 | 18 950,0 | увеличения объемов финансирования | 6 750,0 | 18 950,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" | 21 170,0 | 16 675,0 | увеличения объемов финансирования | 21 170,0 | 16 675,0 |

8. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в таблице №8.

9. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу за январь-декабрь 2015 года представлена в таблице № 9.

##### Таблица №9 (приложение №20 к постановлению

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 2015 год

ответственный исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Саратовской области от 03.07.2015 № 334-П | Сокращение расходов областного бюджета привело к снижению объема ассигнований по мероприятиям Программы. Добавление Подпрограммы 5. «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» | Внесение изменений в Программу связано с необходимостью приведения в соответствие финансового обеспечения мероприятий программы на 2015 год с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Во исполнение п. 2.3 комплексного плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива, утвержденного 14.11.2013 г |
| 2 | Постановление Правительства Саратовской области от 30.11.2015 № 592-П | Сокращение расходов областного бюджета привело к снижению объема ассигнований по мероприятиям Программы В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» проведено перераспределение средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», выделенных бюджету Саратовской области. В целях реализации положений Федерального закона от 1 декабря 2014 года №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации «Развитие транспортной системы» с учетом правил их предоставления, утвержденных в установленном порядке, в соответствии с Методическими рекомендациями в проект внесены изменения в перечень целевых показателей подпрограммы. Значения целевых показателей государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» и подпрограммы 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» установлены с учетом финансового обеспечения мероприятий подпрограммы на 2015 - 2018 годы. | Внесение изменений в Программу связано с необходимостью приведения в соответствие финансового обеспечения мероприятий программы на 2015 год с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |