| УТВЕРЖДАЮ Министр транспорта и дорожного хозяйства области ________________ Н.Н. Чуриков «___» ____________2015г. СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства области _______________ В.Н. Сараев «___» __________ 2015г. |  |
| --- | --- |

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года.

Исп.:

Куликов Е.А. т. 24-60-44, e-mail: KulikovEA@saratov.gov.ru

Баталина Е.И. т. 27-23-95, e-mail: BatalinaEI@saratov.gov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы Саратовской области.

1.1 Общая характеристика и основные результаты, достигнутые в отчетном году (в целом по государственной программе)

Таблица №1

| Ответственный исполнитель | комитет транспорта области |
| --- | --- |
| Соисполнители | комитет дорожного хозяйства области, комитет капитального строительства области |
| Цели | повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона; реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
| Задачи | обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области; сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах; построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры |
| Общий объем финансового обеспечения, тыс.руб. | План | Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность) |
| Всего, в том числе | 5949901,1 | 3448940,3/251202,3 |
| областной бюджет | 3973051,1 | 2747454,2/251202,3 |
| федеральный бюджет | 1219000,0 | 106570,8 |
| местные бюджеты | 10000,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 741100,0 | 594915,3 |

- Доходная часть бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения пополнена в 2014 году на 254,8 млн. руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году.

- В 2014 году на 9% по сравнению с 2013 годом уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

- В 2014 году воздушным транспортном в рамках программы развития авиаперевозок в ПФО перевезено 8450 пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в 2013 году.

- В 2014 году речным транспортом в пригородном сообщении перевезено 15242 пасс. льготных категорий, что в 1,6 раза больше, чем в 2013 году.

1.2. Фактические результаты по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы, подпрограмм государственной программы

- «Строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг» - в 2014 году продолжена работа по строительству аэропортового комплекса. Ведется проектирование областной и инвестиционной части, а также корректировка федеральной части.

- «Предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров» - в 2014 году транспортным предприятиям перечислены субсидии на компенсацию выпадающих доходов на общую сумму 886584,2 тыс.руб.

- «Приобретение, организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств» - в 2014 году автотранспортными предприятиями области за счет собственных средств приобретены 312 ед. подвижного состава.

- «Уменьшение к 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 0,4 процента» - для достижения фактического результата на автомобильных дорогах необходимо проведение ремонта, а зачастую и капитального ремонта, в 2014 году на капитальный ремонт и ремонт региональных дорог области средства областным бюджетом не предусмотрены.

- «Приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» - в 2014 году мероприятие не финансировалось.

- «Вынесение к 2020 году 4330 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» - в 2014 году вынесено 563,4 тыс. постановлений, взыскания по которым составили 254,8 млн. рублей.

- «Создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области» - в 2014 году мероприятие не финансировалось.

1.3. Характеристика вклада основных мероприятий в решение задач и достижение целей государственной программы

Цель 1 «Повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона» и задача 1 «обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры» государственной программы решались за счет реализации основного мероприятия 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов». Данное основные мероприятие в отчетном году было реализовано не в полном объеме из-за отсутствия должного финансирования. При сохранении данной тенденции указанные цели и задачи к 2020 году не будут достигнуты.

Цель 2 «Реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта» и задача 2 «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области» государственной программы, а также цель 1.1 «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта», задача 1.1 «Развитие и модернизация всех видов транспорта на территории области» и задача 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг» подпрограммы 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» решались за счет реализации следующих основных мероприятий: основного мероприятия 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом», основного мероприятия 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении», основного мероприятия 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом», основного мероприятия 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении». Основные мероприятия 1.3-1.5 были реализовано в отчетном году не в полном объеме из-за отсутствия должного финансирования. При сохранении данной тенденции указанные цели и задачи к 2020 году не будут достигнуты.

Цель 3 «Сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий» и задача 3 «Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах» государственной программы, а также цель 3.1 «Обеспечение безопасности дорожного движения», задача 3.1 «Снижение уровня аварийности на дорогах» и задача 3.2 «Обеспечение функционирования автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» решались за счет реализации основного мероприятия 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области». Данное основное мероприятие в отчетном году было реализовано в полном объеме, при сохранении данной тенденции указанные цели и задачи к 2020 году будут достигнуты.

Цель 4 «Повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС» и задача 4 «Построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры» государственной программы, а также цель 4.1 «Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий» и задача 4.1 «Создание регионального навигационно-информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС» подпрограммы 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» решались за счет реализации основного мероприятия 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области». Данное основное мероприятие в отчетном году не было реализовано из-за отсутствия финансирования. При сохранении данной тенденции указанные цели и задачи к 2020 году не будут достигнуты.

Цель 1.2 «Улучшение качества транспортного обслуживания населения области» подпрограммы 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» решалась за счет реализации основного мероприятия 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава». Данное основное мероприятие в отчетном году было реализовано в полном объеме, при сохранении данной тенденции указанная цель к 2020 году будет достигнута.

Цель «Удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения» Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" реализуется за счет решения следующих задач:

Задача подпрограммы 2 по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог и мостов регионального и межмуниципального значения решалась за счет реализации основного мероприятия 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда». Основным направлением деятельности дорожного хозяйства области в 2014 году стало обеспечение бесперебойного и безопасного проезда по региональным дорогам.

Данное основное мероприятие было реализовано в отчетном году не в полном объеме из-за отсутствия должного финансирования: на содержание автомобильных дорог регионального значения области в 2014 году областным бюджетом были предусмотрены ассигнования, составляющие 14% от нормативной потребности, доведенные до главного распорядителя средств лимиты бюджетных обязательств не соответствовали объему бюджетных ассигнований, на капитальный ремонт и ремонт региональных дорог области в 2014 году средства областным бюджетом не были предусмотрены. При сохранении данной тенденции указанная задача к 2020 году не будет реализована.

Задача подпрограммы 2 по развитию сети автомобильных дорог и мостов регионального и межмуниципального значения решалась за счет реализации основного мероприятия 2.1«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда». Данное основное мероприятие было реализовано в отчетном году не в полном объеме из-за отсутствия должного финансирования: доведенные до главного распорядителя средств лимиты бюджетных обязательств не соответствовали объему бюджетных ассигнований, субсидия из федерального бюджета в 2014 году на софинансирование объекта «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области» не выделялась. При сохранении данной тенденции указанная задача к 2020 году не будет реализована.

Задача подпрограммы 2 по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения решалась за счет реализации основного мероприятия 2.1«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», основного мероприятия 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда». Эти мероприятия не были реализованы в полном объеме: по мероприятию 2.1 (контрольное событие 2.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области) в 2014 году не была выделена субсидия из федерального бюджета на софинансирование объекта, по мероприятию 2.3 не были выделены лимиты бюджетных обязательств, мероприятие не финансировалось. При сохранении данной тенденции указанная задача к 2020 году не будет реализована.

1.4. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2014 года представлены в таблице № 2

##### Таблица №2 (приложение №11 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | План 2014г. | Факт 2014г. |  |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года» |
| 1. | Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | млн. рублей | 40263,6 | 40746,7 | 41434,0 | Отклонение обусловлено ростом объема услуг воздушного транспорта, а также автомобильного грузового |
| 2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) | % | 89 | 89 | 91 | Отклонение обусловлено тем, что восстановление потребительских качеств дороги невозможно только за счет мероприятий по содержанию, в частности за счет ямочного ремонта. Необходимо проведение ремонта, а зачастую и капитального ремонта. |
| 3. | Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | млн. рублей | 95,0 | 110,0 | 254,8 | Отклонение обусловлено увеличением минимального размера штрафа |
| 4. | Уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов (ежегодно) | % | 100 | 98,9 | 91,0 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| 5. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) | % | 60 | 65 | 65 | - |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1.1 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 167 | 364 | 697 | Отклонение обусловлено изменением механизма субсидирования |
| 1.2 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 108 | 156 | 300 | Отклонение обусловлено оптимизацией маршрутной сети, увеличением количества графиков движения, в связи с произведенным ремонтом причальной стенки г.Саратова |
| 1.3 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 2946,3 | 3093,6 | 2877,8 |  |
| 1.4 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 1767,8 | 1803,2 | 1616,6 | Отклонение обусловлено отменой ряда пригородных поездов |
| 1.5 | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно) | шт. | 205 | 208 | 312 | Отклонение обусловлено активной работой по обновлению подвижного состава предприятиями области |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 2.1 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов | км/ п. м | 3,47/0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов | км/ п. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед. | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.4 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | - | 5,8 | 0,0 | Отклонение обусловлено отсутствием выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 3.1 | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | тыс. шт. | 450 | 500 | 563,4 | Отклонение обусловлено уменьшением стоимости рассылки постановлений |
| 3.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | чел. | 450 | 445 | 415 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 4.1 | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно) | мин. | 20 | 19,5 | 19,5 | - |

1.5. Запланированные, но не достигнутые целевые показатели с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) основных мероприятий, ведомственных целевых программ, причины и степень их влияния на основные параметры государственной программы

Таблица №3

| Целевые показатели, которые не удалось достичь (указать номер пункта таблицы приложения к годовому отчету по целевым показателям) | Основные мероприятия, невыполнение (частичное выполнение) которых повлияло на недостижение целевого показателя | Причины/степень влияния на основные параметры государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Например: |
| «п.1.3 Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно)» | основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | недостаточное финансовое обеспечение/ целевой показатель будет скорректирован в сторону уменьшения |
| «п. 1.4 Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно)» | основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» | недостаточное финансовое обеспечение и последовавшая отмена ряда пригородных поездов / целевой показатель будет скорректирован в сторону уменьшения |
| «п.2. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно)» | основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»; основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | недостаточное финансовое обеспечение мероприятий, доведенные до главного распорядителя средств лимиты бюджетных обязательств не соответствовали объему бюджетных ассигнований |
| «п.2.4. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования» | Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда» | мероприятие не финансировалось. |

1.6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в таблице №4.

##### Таблица №4 (в соответствии с приложением №18 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Расчет

оценки эффективности реализации государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года

| Целевые показатели | Результативность реализации ГП по степени достижения целевых показателей | Полнота использования бюджетных ассигнований ОБ | Полнота реализации мероприятий ГП | Итоговая оценка Е= R+В+М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение целевого показателя | Еi x 100% или Еi = x 100%, (%) | Si (в баллах) | R = (в баллах) | бюджетные ассигнования ОБ, в том числе межбюджетные трансферты из ФБ, тыс. руб. | С= х 100%, (в %) | В (в баллах) | количество мероприятий* (мероприятий ВЦП, основных мероприятий подпрограмм ГП ) | Н= x 100%, (%) | М (в баллах) |  |
|  | План (P) | Факт (P) |  |  |  | предусмотрено в ОБ на 31.12.14 (А) | кассовое исполнение (К) |  |  | всего предусмотрено в редакции ГП (ВЦП) по состоянию на 31.12.14 г. (Ho) | выполнено (Hf) |  |  |  |
|  | Государственная программа |  |  |
| Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | 40746,7 | 41434,0 | 101,7% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) | 89 | 91 | 97,8% | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | 110,0 | 254,8 | 231,6% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов (ежегодно) | 98,9 | 91,0 | 108,7% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) | 65 | 65 | 100% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | х | х | х | 48 | 9,6 | 4269332,3 | 3448940,3 | 80,8% | 5 | 13 | 2 | 23,1% | 0 | 14,6 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | 364 | 697 | 191,5% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | 156 | 300 | 192,3% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) | 3093,6 | 2877,8 | 93,0% | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) | 1803,2 | 1640,6 | 90,9% | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно) | 208 | 312 | 150% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | х | х | х | 46 | 9,2 | 1967361,5 | 1629837,8 | 82,8% | 5 | 7 | 1 | 42,9% | 0 | 14,2 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов | 0,0 | 0,0 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и мостов | 0,0 | 0,0 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 0 | 0 | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | 5,8 | 0,0 | 0% | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | х | х | х | 0 | 0 | 2277118,4 | 1800152,5 | 79,1% | 5 | 4 | 0 | 0% | 0 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | 500,0 | 563,4 | 112,7% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | 445 | 415 | 107,2% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | х | х | х | 20 | 10 | 24852,4 | 18950,0 | 76,3% | 5 | 1 | 1 | 100% | 10 | 25 |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно) | 19,5 | 19,5 | 100% | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | х | х | х | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 |

2. Описание результатов реализации основных мероприятий (в том числе контрольных событий) подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Подпрограмма 1. «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом для обеспечения доступности авиаперевозок»:

В 2014 году выполнено 697 рейсов по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (191 % от плана), перевезено 8450 пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в 2013 году.

Основное мероприятие 1.2 "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" г. Саратов":

В 2014 году продолжена работа по проектированию линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование аэропортового комплекса, спроектирован аэровокзальный комплекс внутренних и международных авиалиний и объектов служебно-технической территории и инженерной инфраструктуры, а также подготовлены изменения в проект федеральной части, которые в установленном порядке направлены на экспертизу.

Основное мероприятие 1.3 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении":

В 2014 году выполнено 300 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (192 % от плана), перевезено 15242 пасс. льготных категорий, что в 1,6 раза больше, чем в 2013 году.

Основное мероприятие 1.4 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом":

В 2014 году перевезено 2 877 800 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (93 % от плана).

Основное мероприятие 1.5 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения":

В 2014 году перевезено 1 616 620 пассажиров льготных категорий по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (90 % от плана).

Основное мероприятие 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области":

В 2014 году в рамках государственного задания заключено 300 договоров для организации пассажирских перевозок (113 % от плана).

Основное мероприятие 1.7 "Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава":

В 2014 году автотранспортными предприятиями области за счет собственных средств приобретены 312 ед. (Форд – 200 ед., ПАЗ 4234 – 2 ед., Sollers – 16 ед., ГАЗ А64R42 – 1 ед., ГАЗ 322132 – 16 ед., Мерседес – 36 ед., Ивеко – 8 ед., ПАЗ 3205 – 20 ед., Фиат – 2 ед., Волгобус – 2 ед., ПАЗ 3204 12-1 ед., НЕКС – 1 ед., Пежо – 1 ед., ПАЗ 350240 – 2 ед., Хундай – 1 ед., ЛиАЗ 677 М – 3 ед.) подвижного состава (150% от плана).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Саратовской области»

Основной задачей дорожного хозяйства Саратовской области является снижение высокой доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. На сегодняшний день, техническое состояние региональных автомобильных дорог достигло критического уровня, на 01.01.2015 года процент дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет около 91%. На 100% дорог не соблюдаются межремонтные сроки и не обеспечивается нормативное содержание, что в совокупности с ростом количества транспортных средств и увеличением объема грузовых и пассажирских перевозок с каждым годом увеличивает степень разрушения дорог.

В условиях дефицита бюджетного финансирования на первую позицию выходит вопрос обеспечения эффективного использования бюджетных средств.

Поэтому, учитывая состояние сети региональных дорог и объем финансирования, основная задача, стоящая перед отраслью - сохранность дорог, причем в основном за счет мероприятий по их содержанию, позволяющих предотвратить потерю автодорог с твердым покрытием и мостов большей протяженности, чем можно построить и капитально отремонтировать за те же средства.

Основным направлением деятельности дорожного хозяйства области в 2014 году стало обеспечение бесперебойного проезда по региональным дорогам.

Основное мероприятие 2.1«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»:

Продолжались работы по строительству мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково (контрольное событие 2.1.1.), начатые в 2009 году в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации. Мостовой переход имеет стратегическое значение не только для нашей области, но и для развития транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа.

Общая стоимость строительства объекта в ценах соответствующих лет составляет  5 237,8 млн рублей.

С начала строительства по состоянию на 01.01.2015 года выполнено работ на общую сумму 4 218,9млн рублей (степень готовности объекта 81 %), в том числе в отчетном году 52,6 млн рублей, финансирование по объекту в целом составило – 2 499,9 млн рублей, в том числе в отчетном году 56,8 млн рублей.

В 2013- 2014 годах работы по строительству мостового перехода велись в соответствии с условиями заключенного Государственного контракта за счет средств подрядной организации ПАО «Волгомост». По состоянию на 01.01.2015 года объем фактически выполненных работ за счет средств подрядчика составил 1 721,6 млн. рублей (работы заказчиком не приняты). Субсидия из федерального бюджета в 2014 году на софинансирование объекта не выделялась.

Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»:

На содержание автомобильных дорог регионального значения области в 2014 году областным бюджетом были предусмотрены ассигнования в сумме 1 212,3 млн рублей, что составляет 14% от нормативной потребности.

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств, работы по проведению предупредительного ямочного ремонта были начаты уже в феврале 2014 года, что позволило значительно снизить интенсивность роста ямочности в весенний период. Работы проводились с применением литого асфальтобетона, который может применяться при отрицательных температурах.

В 2014 году ямочный ремонт выполнен на 70% региональных автомобильных дорог, устройство защитных слоёв из горячего асфальтобетона проведено в объеме порядка 12 тыс. тн.

Ямочный ремонт выполнялся в первую очередь на опорной сети, на автомобильных дорогах, по которым есть решения суда и на школьных и автобусных маршрутах.

На сегодняшний день на региональных дорогах области необходимо провести ремонт более 6 тыс. км и капитальный ремонт более 2,9 тыс. км. Ежегодные ассигнования с целью соблюдения межремонтных сроков составляют около 23 млрд. рублей.

В 2014 году на капитальный ремонт и ремонт региональных дорог области средства областным бюджетом не предусмотрены.

В 2014 продолжен ремонт автомобильного моста Саратов-Энгельс. Интенсивная эксплуатация моста с момента ввода его в 1965 году в качестве объекта государственного значения не подкреплялась каким бы то ни было софинансированием его содержания со стороны союзного и федерального бюджетов. На протяжении всех 48 лет его эксплуатации он ни разу не подвергался комплексному капитальному ремонту. Выполнение отдельных видов неотложных ремонтных работ финансировалось из областного бюджета. В декабре 2013 года на проведение работ по ремонту моста «Саратов-Энгельс» был заключен трехгодичный контракт на сумму 552,1 млн. рублей. В таком объеме средства на данный объект выделены впервые. За 2014 год подрядной организацией выполнено и принято заказчиком работ на сумму 453,1 млн. рублей.

Во исполнение поручения Губернатора области с 29 августа 2014 года движение по мосту осуществляется по отремонтированному мостовому полотну по всем 3-м полосам движения (работы выполнены на 1,5 месяца раньше срока в соответствии с календарным графиком производства работ Государственного контракта).

Всего по данному мероприятию объем выполненных работ составил 1 726,7 млн рублей, кассовое исполнение по мероприятию в отчетном году 1 696,7млн рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда»:

По мероприятию не были выделены лимиты бюджетных обязательств.

Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»:

В рамках мероприятия проводилось выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организация и контроль выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. Всего по данному мероприятию объем выполненных работ и кассовое исполнение составляет в отчетном году 46,6 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2015 год за выполненные работы по дорожному комплексу области сложилась кредиторская задолженность в объеме 202,99 млн. рублей, из них в 2014 году – порядка 30 млн рублей. В 2015 году планируется погасить существующую задолженность перед дорожниками области.

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области":

В 2014 году вынесено 563,4 тыс.шт. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (113 % от плана), взыскания по которым составили 254,8 млн.рублей.

Основное мероприятие 3.2 "Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области":

Финансирование предусматривается с 2017 года.

Подпрограмма 4. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»

Основное мероприятие 4.1 "Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности":

Финансирование предусматривается с 2017 года.

Основное мероприятие 4.2 "Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области":

Мероприятие в 2014 году не реализовывалось из-за отсутствия финансирования.

##### Таблица №5 (в соответствии с приложением №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 364ед. | Выполнено 697 рейсов. | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2017 | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Объект в стадии строительства | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 156ед. | Выполнено 300 рейсов | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 3 093 600 чел. | Перевезено 2 877 783 чел. | недостаточное финансовое обеспечение |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 803 200 чел. | Перевезено 1 616 644 чел. | недостаточное финансовое обеспечение и последовавшая отмена ряда пригородных поездов |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области» | комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено 300 договоров для организации пассажирских перевозок | нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | комитет транспорта области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 208 шт. | Приобретено 312 шт. автобусов | нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | комитет дорожного хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 9. | контрольное событие 2.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области |  | 2014 | 2015 | 2014 |  | Ввод 2,56/505,9км/п.м | За счет средств ОБ заключено 26 договоров на компенсацию за изъятие земельных участков и строений под строительство объекта. Владельцам перечислено за выкуп земельных участков 53,185 млн. рублей. | Субсидии из федерального бюджета Саратовской области для продолжения строительства мостового перехода в 2013-2014 годах не выделены. В 2013-2014 годах строительно-монтажные работы подрядной организацией ОАО «Волгомост» ведутся за счет собственных средств |
| 10. | контрольное событие 2.1.2. Строительство автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград на участке км 501 – граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области |  | 2014 | 2014 | 2014 |  |  |  |  |
| 11. | Контрольное событие 2.1.3. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Выполнены проектно-изыскательские работы по 1 объекту строительства автомобильных дорог |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-пального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | комитет дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение круглогодично-го функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В текущем году в соответствии с заключенным контрактом планируется выполнение работ по ремонту моста Саратов-Энгельс на общую сумму 461 723,772 тыс. рублей. | В 2014 году ямочный ремонт выполнен на 70% региональных автомобильных дорог, устройство защитных слоёв из горячего асфальтобетона проведено в объеме порядка 12 тыс. тн. Работы по ремонту моста «Саратов-Энгельс» выполнены на 1,5 месяца раньше срока в соответствии с календарным графиком производства работ Государственного контракта. Во исполнение поручения Губернатора области с 29 августа 2014 года движение по мосту осуществляется по отремонтированному мостовому полотну по всем 3-м полосам движения. Соблюдение установленного режима охраны мостового пер. ч/з р.Волгу у с.Пристанное, авт.моста "Саратов-Энгельс", основанного на требованиях общегосударственных документов и нормативных актов. | отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные в мае работы на 01.01.2015года 202,992 млн руб. |
| 13. | Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда» | комитет дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств |
| 14. | Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | комитет дорожного хозяйства области; государственное бюджетное учреждение области «Дирекция автомобильных дорог» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 15. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | комитет транспорта области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 500 тыс.шт. | Вынесено 563,4 тыс.шт. постановлений | нет |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 16. | Основное мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области» | комитет транспорта области | 2014 | 2020 |  |  | повышение оперативности принятия решений, обеспечение качественного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях между органами исполнительной власти области, предприятиями и организациями транспортного комплекса области | Мероприятие не реализовано | Отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, недостаточное финансирование |

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения о запланированных и фактически реализованных мерах государственного и правового регулирования в отчетном году представлены в таблицах 6,7.

##### Таблица №6 (приложение №14 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

эффективности мер государственного регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс.руб.) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс.руб.) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Первый год реализации государственной программы | Второй год реализации государственной программы | Третий и последующий год реализации государственной программы | план | факт |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |
| Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" |
| Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом для обеспечения доступности авиаперевозок" |
| 1. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 20000,0 | 21468,5 | 20000,0 | 48000,0 | 172044,2 | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок воздушным транспортом | В 2014 году перевезено 8450 пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем в 2013 году |
| Основное мероприятие 1.3 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 2. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 16000,0 | 10063,5 | 16000,0 | 15790,0 | 83733,0 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2014 году перевезено 15242 пасс. льготных категорий, что в 1,6 раза больше, чем в 2013 году |
| Основное мероприятие 1.4 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом для возмещения выпадающих доходов" |
| 3. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 905645,9 | 625567,8 | 905645,9 | 801279,0 | 4202400,0 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2014 году перевезено 2877,8 тыс. пассажиров льготных категорий, что составляет 98% от уровня 2013 года |
| Основное мероприятие 1.5 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 4. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 320100,0 | 229484,4 | 320100,0 | 253100,0 | 1333511,3 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2014 году перевезено 1616,6 тыс. пассажиров льготных категорий, что составляет 91% от уровня 2013 года |
| Основное мероприятие 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области" |
| 5. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 38000,0 | 37800,7 | 38000,0 | 40000,0 | 216100,0 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | Заключено 300 договоров на возмещение выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан, что на 13% больше, чем в 2013 году |

##### Таблица №7 (приложение №15 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2014 года

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" |
| Основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом для обеспечения доступности авиаперевозок" |
| 1. | Постановление Правительства области | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок воздушным транспортом | комитет транспорта области | январь 2014 г. | Январь 2014 г. | Постановление Правительства Саратовской области от 20.01.2014 № 17-П «О предоставлении субсидии из областного бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе» |
| Основное мероприятие 1.3 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 2. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | комитет транспорта области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 3. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | комитет транспорта области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.4 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом для возмещения выпадающих доходов" |
| 4. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | комитет транспорта области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 5. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | комитет транспорта области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.5 "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для возмещения выпадающих доходов" |
| 6. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | комитет транспорта области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 7. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | комитет транспорта области | ноябрь 2014 г. | -** | -** |
| Основное мероприятие 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области" |
| 8. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных (льготных) категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации | комитет транспорта области | сентябрь 2014 г. | -* | -* |
| 9. | Постановление Правительства области | возмещение организациям транспортного комплекса области выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки | комитет транспорта области | ноябрь 2014 года | -** | -** |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" |
| Основное мероприятие 2.3 "Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств областного дорожного фонда" |
| 10. | Постановление Правительства области | порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования | комитет дорожного хозяйства области | май 2014 г. | - | - |

* основные положения указанных НПА отражены в Постановлении Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122-П «О социальных месячных и социальных разовых проездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок льготных категорий граждан»;

** основные положения указанных НПА отражены в:Постановлении Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования».

4. Сведения о расходах на реализацию государственной программы

Данные о расходах на реализацию государственной программы за 12 месяцев 2014 года представлены в таблице №8.

Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-декабрь 2014 года представлена в таблице № 9.

##### Таблица №9 (приложение №17 к постановлению

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Отчет

о выполнении областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

по государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 12 месяцев 2014 года

| Наименование | Объем оказания государственных услуг (количество заключенных договоров), результатов выполнения работ | Причины отклонений | Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено государственными заданиями | Исполнено |  | Предусмотрено государственной программой | Исполнено |
| За счет средств областного бюджета |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере транспорта |  |  |  |  |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей | тыс. рублей |
| Общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 38 000,0 | 37 800,7 | Отсутствие объемов финансирования | 38 000,0 | 37 800,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.6 "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории обл. | 38 000,0 | 37 800,7 | Отсутствие объемов финансирования | 38 000,0 | 37 800,7 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Подготовка документов для выдачи специальных разрешений и согласований |  |
| Единица измерения объема государственной услуги (работы) - тыс. рублей | тыс. рублей |
| Общий объем оказания государственной услуги (работы) по подпрограмме - всего | 81 200,0 | 46 621,3 | Недостаточность объемов финансирования | 81 200,0 | 46 621,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | 81 200,0 | 46 621,3 | Недостаточность объемов финансирования | 81 200,0 | 46 621,3 |
| Государственная работа по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти Саратовской области в сфере повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| единицы изменения объема выполнения государственной работы | тыс. рублей |
| общий объем выполнения государственной работы по подпрограмме - всего | 6 750,0 | 18 950,0 | увеличения объемов финансирования | 6 750,0 | 18 950,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" | 6 750,0 | 18 950,0 | увеличения объемов финансирования | 6 750,0 | 18 950,0 |

В результате выполнения государственного задания ГБУ Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» для организации транспортного обслуживания населения заключено 300 договоров с транспортными предприятиями области, что составило 113% от плана. Отклонение от плановых значений обусловлено изменением в порядке заключения договоров, с целью обеспечения прозрачности механизма реализации льготных социальных проездных билетов, а также увеличением количества перевозчиков. Отклонение не повлияло на качество предоставляемых транспортных услуг, в результате реализации мероприятия программы обеспечена 100% транспортная доступность для населения области.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу за январь-декабрь 2014 года представлена в таблице № 10.

##### Таблица №10 (приложение №20 к постановлению

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 2014 год

ответственный исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014 № 314-П | Сокращение расходов областного бюджета привело к снижению объема ассигнований по мероприятиям Программы на сумму 707 429,5 млн рублей, в том числе по подпрограмме 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» к снижению объема ассигнований дорожного фонда на сумму 694 291,9 млн рублей; по подпрограмме 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» - на сумму 13 137,6 тыс. рублей. Внесение в Программу методики и условий предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда. | Внесение изменений в Программу связано с необходимостью приведения в соответствие финансового обеспечения мероприятий программы на 2014 год с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; приведение в соответствие с постановлением Правительства области от 14 октября 2013 года № 550- П в части согласования целевых показателей Программы с целевыми показателями результативности предоставления субсидий из областного бюджета (и их значений); приведение в соответствие с постановлением Правительства области от 25 июля 2013 года № 362- П в связи с внесенными в него изменениями; внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации, предусмотренного пунктом 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |

6. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

На основании полученных данных можно сделать вывод, что эффективность реализации государственной программы в 2014 году признается умеренной, однако расчет оценки эффективности реализации государственной программы требует корректировки в части оценки полноты использования бюджетных ассигнований областного бюджета (на основании степени соответствия кассовых расходов не бюджетным ассигнованиям, а доведенным лимитам бюджетных обязательств), а также в части оценки полноты реализации мероприятий, поскольку действующая система негативно оценивает достижение целевых ориентиров при экономии бюджетных средств.

Анализ ситуации показывает, что безусловное выполнение показателей государственной программы зависит от объемов и структуры бюджетного финансирования.

Обстоятельством, прямо влияющим на ход исполнения государственной программы, является недостаточное финансирование программных мероприятий.

В целях дальнейшей успешной реализации мероприятий программы необходимо обеспечение своевременного выделения лимитов бюджетных обязательств, а также увеличение финансирования.

Показатели с отрицательной динамикой будут скорректированы при очередном внесении изменений в программу.