| УТВЕРЖДАЮ И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области ________________ С.А.Плешаков «___» ____________2018г. | СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства области _______________ А.Г.Буренин «___» __________ 2018г. |
| --- | --- |

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года.

Исп.:

Куликов Е.А. т. 24-60-44, e-mail: KulikovEA@saratov.gov.ru

Баталина Е.И. т. 24-61-65, e-mail: BatalinaEI@saratov.gov.ru

1. Общая характеристика в отчетном году (в целом по государственной программе)

Таблица №1

| Ответственный исполнитель | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комитет капитального строительства области, министерство социального развития области; министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и ЖКХ области |
| Цели | повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона; реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС |
| Задачи | обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области; сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах; построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры; расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. |
| Общий объем финансового обеспечения, тыс.руб. | План | Факт (кассовое исполнение/кредиторская задолженность) |
| Всего, в том числе | 11 263 150,6 | 9 433 880,3 |
| областной бюджет | 6 791 590,6 | 4 951 784,3 |
| федеральный бюджет | 2 768 500,0 | 2 768 454,9 |
| местные бюджеты | 20 250,0 | 31 872,1 |
| внебюджетные источники | 1 682 810,0 | 1 681 769,0 |

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2017 года представлены в таблице № 2

##### Таблица №2 (приложение №11 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о достижении значений показателей государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | План 2017г. | Факт 2017г. |  |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года» |
| 1. | Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | млн. рублей | 47500,0 | 49921,7 | 50000,0 | Отклонение обусловлено увеличением тарифов на транспортные услуги |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 9615 | 10097 | 10097 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 668 | 648 | 648 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8947 | 9449 | 9449 | - |
| 3. | Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) | млн. рублей | 607,3 | 860,0 | 918,3 | Отклонение обусловлено эффективной работой ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» |
| 4. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (по отношению к 2013 году) | % | 90,2 | 95,5 | 90,1 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| 5. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) | % | 75,6 | 80 | 80 | - |
| 6. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива | тыс.куб.м/год | 8085 | 9290 | 10047 | Отклонение обусловлено отсутствием повышением спроса на данный вид топлива |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1.1 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 636 | - | - | - |
| 1.2 | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) | ед. | 1016 | 960 | 1002 | Отклонение обусловлено изменением расписания рейсов |
| 1.3 | Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) | тыс.чел. | 2442,1 | 2535,6 | 2535,6 | - |
| 1.4 | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) | тыс. чел. | 1512,8 | 1913,5 | 1913,5 | - |
| 1.5 | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области (ежегодно) | шт. | 101 | 134 | 150 | Отклонение обусловлено использованием механизма лизинга |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 2.1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | - | 1,9 | 1,9 | Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе» |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 1,9 | 1,9 |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |
| 2.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов | п. м | - | - | - |  |
| 2.3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | - | - | - |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | - | - |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |
| 2.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | - | 1,9 | 1,9 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | - | 1,9 | 1,9 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |
| 2.5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, в том числе: | км | 26383 | 25731 | 25731 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 7426 | 7204 | 7204 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 18957 | 18527 | 18527 |  |
| 2.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | км | 1014,0 | 1014,0 | 1014,0 |  |
| 2.7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 63,35 | 170,68 | 170,68 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 10,95 | 117,92 | 117,92 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 52,4 | 52,76 | 52,76 |  |
| 2.8 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед | - | - | - |  |
| 2.9 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения, соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | - | - | - |  |
| 2.10 | Протяженность отремонтированных мостов | п.м | - | 24,2 | 25,6 |  |
| 2.11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % | 36,4 | 39,2 | 39,2 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 47,2 | 51,0 | 51,0 |  |
| 2.13. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов области | км | 2350,0 | - | - |  |
| 2.14. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области | км | 17,9 | - | - |  |
| 2.15. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области | км | 27,5 | - | - |  |
| 2.16. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области | км | 7,0 | - | - |  |
| 2.17. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | тыс. кв. м | 545,9 | - | - |  |
| 2.18. | Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | тыс. кв. м | 430,1 | - | - |  |
| 2.19. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов |  | 42,9 | 42,9 |  |
| 2.20. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | процентов |  | 26 | 26 |  |
| 2.21. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» | процентов |  | 26,8 | 26,8 |  |
| 2.22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области | км |  | 399,9 | 399,9 |  |
| 2.23. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области | км |  | 55,4 | 55,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 3.1 | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ежегодно) | тыс. шт. | 988,3 | 1400,0 | 1540,3 | Отклонение обусловлено эффективным функционированием ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» |
| 3.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ежегодно) | чел. | 359 | 430 | 347 | Отклонение обусловлено положительным влиянием программного метода |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 4.1 | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия (ежегодно) | мин. | 18,5 | 18,0 | 18,0 | - |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 5.1 | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | % | 7,3 | 11,0 | 11,0 | - |
| 5.2 | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 6 | 9 | 6 | Причины отклонения: площадь земельных участков менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности, отсутствие возможности подключения к газу |
| 5.3 | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | % | 7,5 | 12 | 8 | Отклонение обусловлено отсутствием инфраструктуры |

3. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-декабрь 2017 года представлены в таблице № 3.

##### Таблица №3 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2016 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В 2017 году за счет средств ФБ продолжены работы по устройству искусственных покрытий перрона, рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы; за счет средств ОБ заключен контракт по выполнению строительно-монтажных робот по канализационным очистным сооружениям; за счет средств инвестора развернут штаб строительства аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории, выбран генеральный строительный подрядчик, произведена мобилизация сил на строительной площадке, начаты работы | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 960 ед. | Выполнено 1002 рейсов | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.1«Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно), тыс.чел. – 2535,6 | Перевезено 2535,6 тыс.чел. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1913,5 тыс. чел. | Перевезено 1913,5 тыс. чел. | нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключены договоры для организации пассажирских перевозок | нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 134 шт. | Приобретено 150 ед. автобусов | нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Ввод 1,9 км региональных дорог после реконструкции |  |
| 9. | контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов) |  | 2016 |  | 1 очередь строительства | Финансирование по объекту «Строительство Северного а/д подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов) в текущем году: 900,0 млн.рублей из федерального бюджета (освоено 100%); 11,0 млн.рублей из областного бюджета (освоено 10,4 млн.рублей), зарегистрирован переход права собственности области на 43 земельных участка частной формы собственности, изъятых путем выкупа. Степень технической готовности объекта 43% |  |
| 10. | Контрольное событие 2.1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе |  | 2017 | 2017 | Ввод 1,9 км после реконструкции | В 2017 году при реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» проведены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «с.Шевыревка-с.Сабуровка», попавшей в зону строительства инженерных коммуникаций аэропортового комплекса. Финансирование по объекту составило 64,3 млн.рублей за счет средств областного бюджета. |  |
| 11. | Контрольное событие 2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области |  | 2017 | 2018 |  | Заключен долгосрочный (2 года) государственный контракт (от 25.12.2017, подрядчик ООО «Бурбау») по объекту «Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области». |  |
| 12. | Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 |  |  | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов, планируемых к реализации в последующие годы, в 2017 году заключено 6 гос.контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции, завершены работы по 4 контрактам |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 |  | Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 10,95 км. * | С начала года выполнен ямочный ремонт на региональных дорогах протяженностью 5538 км (77,1% от общей протяженности региональных дорог). Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 23,22 км автомобильных дорог регионального значения. |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | За счет субсидии из областного бюджета бюджетам МР области выполнены работы на сумму 244,8 млн. рублей, в том числе ремонт и ямочный ремонт в объеме 2 809,5 тыс.м² |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | 2017 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Все строительно-монтажные работы в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Саратовская агломерация» завершены, соответствующие отчетные материалы предоставлены в Минтранс России. |  |
|  | 2.13.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | проведено: ремонт дорог (30,5 км); устройство защитного слоя (32,3 км), установка пешеходных ограждений (19,6 км), установка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (38 ед.), светофорных объектов (23 ед.) |  |
|  | 2.13.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | проведено: ремонт дорог (22,3 км), установка пешеходных ограждений (2,2 км), установка камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; установка светофорных объектов (2 ед.); устройство шумовых полос (90 м), установка информационных аншлагов (2 ед.) |  |
|  | 2.13.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет областного дорожного фонда |  |  |  |  | проведено: ремонт дорог, вошедших в городскую агломерацию (94,7 км), установка средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на мосту «Саратов-Энгельс», установка барьерного (3,0 км) и пешеходных ограждений (50 м); установка двух светофорных объектов |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», | 2017 | 2017 | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения. | Приобретено лабораторное оборудование, спец.автомобиль «Дорожная лаборатория», подметально-уборочные машины (2), трактора (3), мини-погрузчики (2), автогрейдер, ретрорефлектометр |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 18. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 1400,0 тыс.шт. | Вынесено 1540,3 тыс.шт. постановлений Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации | нет |
| 19. | Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 430 чел. | Погибло 347 чел. Приобретены стационарные комплексы: «Кречет» (4 ед.), «Кордон» (2 ед.); передвижные комплексы «Паркон» (2 ед.) | нет |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 20. | Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 80,0% | Подключено 80,0% | нет |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 21. | Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 11% | Работают на КПГ 11% | нет |
| 22. | Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 2015 |  | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 9 ед. | Функционируют 6 станций | Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности |
|  |  |  |  |  | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 9290 тыс.м3/год | Реализовано 10047 тыс.м3 |  |
| 23. | Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и ЖКХ области | 2015 |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 12% | Переведено 8% | отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе |
| 34. | Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | См. п.21 |

4-5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения о запланированных и фактически реализованных мерах государственного и правового регулирования в отчетном году представлены в таблицах 4, 5.

Таблица №4 (приложение №14 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

эффективности мер государственного регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс.руб.) | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс.руб.) | Обоснование необходимости (эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Первый год реализации государственной программы | Второй год реализации государственной программы | Третий и последующий год реализации государственной программы | план | факт |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |
| Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" |
| Основное мероприятие 1.1 " Обеспечение доступности авиаперевозок " |
| 1. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 " Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении " |
| 2. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 18384,3 | 17011,2 | 16000,0 | 18580,0 | 179748,3 | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок водным транспортом | В 2017 году перевезено 35 732 пасс. что соответствует уровню 2016 года |
| Основное мероприятие 1.4.1 "Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом" |
| 3. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 1850,4 | 1810,4 | 0,0 | 0,0 | 4850,4 | оказание мер социальной поддержки для отдельных (льготных) категорий граждан, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации | В 2017 году перевезено 2535,6 тыс.чел., что соответствует уровню 2016 года |
| Основное мероприятие 1.5 " Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения " |
| 4. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. руб.) | 301851,2 | 297376,4 | 320100,0 | 449021,9 | 943702,9 | обеспечение доступности перевозок пассажиров и снижение стоимости перевозок железнодорожным транспортом | В 2017 году перевезено 1913,5 тыс. пассажиров, что составляет 102% от уровня 2016 года |
| Основное мероприятие 1.6 " Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области " |
| 5. | Предоставление субсидий организациям для возмещения выпадающих доходов | объем выпадающих доходов, возникающих от оказания услуг транспорта и применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки (тыс. рублей) | 11885,9 | 10963,0 | 38000,0 | 31955,3 | 74476,2 | обеспечение доступности перевозок пассажиров | Заключено 307 договоров на возмещение выпадающих доходов за перевозку льготных категорий граждан, что составило 100% от уровня 2016 года |

##### Таблица №5 (приложение №15 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-декабрь 2017 года

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" Основное мероприятие 2.13 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 8. Постановление Правительства области порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования министерство транспорта и дорожного хозяйства области 2017 год апрель 2017 г. Постановление Правительства области от 04.04.2017 № 152-П 9. Постановление Правительства области порядок предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских поселений области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования министерство транспорта и дорожного хозяйства области 2017 год апрель 2017 г. Постановление Правительства области от 04.04.2017 № 151-П 10. Постановление Правительства области порядок предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда и условия ее расходования министерство транспорта и дорожного хозяйства области 2017 год Апрель 2017 г. Постановление Правительства области от 04.04.2017 № 153-П |

* основные положения указанных НПА отражены в Постановлении Правительства Саратовской области от 7 апреля 2009 года № 122-П «О социальных месячных и социальных разовых проездных билетах и возмещении перевозчикам выпадающих доходов от осуществления перевозок льготных категорий граждан»;

** основные положения указанных НПА отражены в:Постановлении Правительства Саратовской области от 21 июля 2010 года № 320-П «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в транспорте общего пользования».

6. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 12 месяцев 2017 года представлены в таблице №6.

7. Информация о выполнении государственных заданий

Государственное задание не выполнялось.

8. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы представлен в таблице №7.